## Заполненное Приложение № 1 к заявке (с НДС 22%)

Ниже приведена таблица этапов работ с указанием сроков в рабочих днях, итоговых документов и стоимости без учёта НДС (как требуется в форме заявки).

Итоговая цена с НДС 22% рассчитана отдельно и составляет 3 074 400 руб..

### Заявка на участие в запросе предложений (таблица этапов)

| Наименование этапа Проекта, описание | Сроки исполнения работ (рабочие дни) | Итоговый документ/документы | Общая ст-ть работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПРОТОТИПОВ СТРАНИЦ (ДО 32 ПРОТОТИПОВ СТРАНИЦ) | 7 | Текстовый документ (word), презентация (pdf), прототипы (jpeg, figma) | 280 000 |
| Составление ТЗ: проработка структуры, адаптация контента, описание функций и модулей; разработка прототипов внутренних страниц (до 32). |  |  |  |
| ЭТАП 2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ СТРАНИЦ САЙТА (ДО 32 МАКЕТОВ СТРАНИЦ) | 12 | Дизайн-концепция (pdf), макеты всех страниц (pdf) с анимационными элементами | 525 000 |
| Разработка индивидуальной концепции дизайна на основе фирменного стиля и ТЗ. Создание макетов внутренних страниц, проработка инфографики, стилей (таблицы, ссылки, заголовки, цветовые маркеры). |  |  |  |
| ЭТАП 3. ВЕРСТКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ САЙТОВ В HTML-ДОКУМЕНТЫ | 10 | Анимированные HTML-страницы, готовые к программированию | 420 000 |
| Адаптивная вёрстка всех макетов (ПК, планшет, мобильные) с интерактивными модулями и анимациями. |  |  |  |
| ЭТАП 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 13 | Сайт на поддомене (техническая версия без контента) | 735 000 |
| Интеграция CMS (Битрикс), разработка модулей по ТЗ, версия на английском, подготовка сервера Заказчика, размещение, интеграция с Битрикс24 (веб-формы, передача лидов, автоматическое распределение). |  |  |  |
| ЭТАП 5. НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ И ТЕСТИРОВАНИЕ | 8 | Функционирующий сайт на хостинге Заказчика | 560 000 |
| Первичное наполнение всех страниц (до 51), тестирование (1 месяц), исправление замечаний, финальная отладка. |  |  |  |
| ИТОГО стоимость проекта, руб., без учета НДС |  |  | 2 520 000 |
| НДС (22%) |  |  | 554 400 |
| ИТОГО стоимость проекта, руб., с НДС |  |  | 3 074 400 |