от «25» июня 2026 года

Коммерческое предложение

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Социальные Сети», зарегистрированное по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 4, пом. 26-46, 50, предлагает оказать услуги по разработке корпоративного сайта Группы компаний «Приморский завод» на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом»:

| № п/п | Этап | Содержание работ | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и проектирование структуры | Уточнение ТЗ, составление карты сайта, определение типовых страниц и логики переходов | 140 000,00 |
| 2 | Прототипирование | Создание черновых макетов (wireframe) для всех типов страниц: главная, разделы «Порт» и «СРК», страницы подразделов, формы, вакансии, контакты | 140 000,00 |
| 3 | Дизайн (на основе готового шаблона) | Адаптация фирменного шаблона под корпоративный стиль ГК «Приморский завод», проработка цветовой схемы, типографики, адаптив под мобильные устройства | 175 000,00 |
| 4 | Вёрстка | HTML/CSS/JS-вёрстка всех страниц, кроссбраузерная и адаптивная (ПК, планшеты, смартфоны). Реализация выпадающих меню, фильтров вакансий, форм | 350 000,00 |
| 5 | Программирование на 1С-Битрикс | Установка ядра, создание инфоблоков (Новости, Вакансии, Документы, Услуги), настройка ЧПУ, вывод контента, разработка форм обратной связи и заявок | 980 000,00 |
| 6 | Наполнение базовым контентом | Размещение предоставленных заказчиком текстов, фотографий, документов (PDF-тарифы, обязательные документы, схемы). Контент готовится силами Заказчика. | 70 000,00 |
| 7 | Тестирование | Функциональное, кроссбраузерное, нагрузочное тестирование, проверка работоспособности форм и адаптивности. Исправление выявленных ошибок | 210 000,00 |
| 8 | Запуск и передача | Размещение на боевом сервере, финальные настройки, передача административных доступов | 55 000,00 |
| 9 | Обучение (в формате инструкций) | Предоставление письменной документации и видео-инструкций по работе с административной панелью. Очное обучение не входит в стоимость. | – (включено) |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  | 2 120 000,00 |
| НДС, руб. |  |  | 424 000,00 |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  | 2 544 000,00 |

Сроки реализации

При условии своевременного предоставления контента (тексты, фото, схемы, документы) со стороны Заказчика:

- Старт работ — через 3 рабочих дня после подписания договора и получения предоплаты.

- Общая длительность — 1,5–2 месяца (включая все этапы, тестирование и запуск).

Гарантии и поддержка

- Гарантия на все работы — 6 месяцев с момента запуска (исправление ошибок, возникших не по вине Заказчика).

- Бесплатная техническая поддержка — 1 месяц после запуска (консультации, мелкие правки).

- Продление поддержки на 1 год — 240 000 ₽ без НДС (с НДС 22% — 292 800 ₽), по желанию, оформляется отдельным договором.

Генеральный директор

Панасова Е.А.

____________________________________

(подпись, М.П.)