# RUN.ID — аналог Strava для российского рынка

Анализ MVP, функциональные блоки и agile-roadmap

Актуализация от 19.08.2026 (третья волна). Исходный анализ, roadmap и пометки первой волны (16.08.2026) сохранены без изменений там, где новых фактов не появилось. Эта волна собрана по итогам живого прогона дев-стенда в авторизованной сессии и админ-панели Filament — не по документам на Google Drive. Новая цветовая логика статуса, по запросу: зелёный — готово, жёлтый — частично / есть недоделки, красный — не сделано и блокирует.

# Коротко: что изменилось с прошлой волны (16.08.2026 → 19.08.2026)

Монетизация (§3, §8) — экран оформления членства полностью достроен и соответствует финальному макету: 190 ₽/месяц и 990 ₽/год, оба «разовый платёж, без автопродления». Это закрывает открытый вопрос §8 о модели платежа в пользу разового платежа на фиксированный срок, а не подписки с автопродлением. Кнопка «Перейти к оплате» теперь явно сообщает «Оплата пока недоступна» вместо того, чтобы просто ничего не делать — интеграция с ЮKassa при этом всё ещё не подключена, платёж пройти нельзя. В админке появился раздел Memberships, но список пуст и форма создания без единого поля — вручную выдать тестовое членство тоже нельзя.

Партнёрская экосистема (§3) — открытый вопрос из второй волны про «не связана админка с фронтом» снят: форма создания привилегии в Filament полностью рабочая (партнёр, название, скидка, баннер, фон, условия, промокод), на сайте 3 живые карточки с реальными данными.

Сегменты (§3) и Календарь событий (§3) — в админке появились новые разделы Segments и Events, которых раньше не было вовсе. Обе формы создания абсолютно пустые — ни одного поля, завести запись нельзя. Прогресс есть только на уровне резервирования места в структуре админки, функционально блоки остаются нулевыми.

Комплаенс и приватность (§3) — механика privacy zones на дев-стенде упростилась до одного общего слайдера радиуса (Выкл/200/400/800/1600 м) вместо двух ранее описанных режимов. Не проверялось, сохраняется ли значение на бэкенде.

Метрики и аналитика (§3) — блок «Аналитика» на детальной странице тренировки пополнился полями пульса (сред./макс.), каденса и калорий (калории пока «—»), появилась вторая интерактивная карта маршрута. Графики темпа/пульса/высоты по-прежнему отсутствуют и на стенде.

Регистрация (§2, §3) — на экране входа появились кнопки «Яндекс», «Max», «VK», отсутствовавшие ранее. Рабочая интеграция или заглушка — не проверялось.

# 1. Анализ концепции RUN.ID и рынка

Без изменений с 16.08.2026 — рыночный и концептуальный анализ вне зоны, где в этой волне появились новые проверяемые факты.

# 2. Основные use-case'ы MVP

Статус на 19.08.2026 — уточнение: сценарий «пользователь настраивает приватную зону» реализован иначе, чем описано (единый слайдер радиуса вместо адресных зон, см. §3 ниже). Сценарий «пользователь оформляет цифровое членство» — интерфейс полностью готов, но оплата технически недоступна («Оплата пока недоступна»). Сценарий «пользователь создаёт сегмент» — по-прежнему не работает; в админке появился пустой раздел Segments, не меняющий факта. Остальные сценарии без изменений с 16.08.2026.

# 3. Функционал MVP (первый релиз) — актуализировано 19.08.2026

# Профиль и идентификация

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Регистрация и профиль бегуна (email/телефон) | Работает, появились кнопки «Яндекс»/«Max»/«VK» — не проверено, рабочие ли |
| Базовая статистика профиля (км, часы, число тренировок) | Готово |
| Настройки профиля (аватар, единицы измерения, видимость) | Готово |

# Трекинг активности (бег)

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Загрузка .fit / .gpx | Работает, дубликаты не отлавливаются |
| Асинхронная обработка загрузок (очередь, хранилище) | Не реализовано — обработка синхронная |

# Метрики и аналитика тренировки

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Карта маршрута с окраской по темпу/пульсу | Появилась вторая интерактивная карта (OSM), окраски по темпу/пульсу нет |
| Графики темпа/пульса/высоты, сплиты по км | Сплиты по км готовы и подробны, линейных графиков всё ещё нет |
| Сводка тренировки (ср./макс. темп и пульс, набор высоты) | Готово, пополнилось каденсом и полем калорий |
| Moving time vs elapsed time, калории | Калории — поле есть, показывает «—», не считается |

# Сегменты (бег, упрощённые)

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Ручное создание сегмента из тренировки | Не реализовано; в админке появился пустой раздел Segments |
| Личные рекорды на сегменте | Недостижимо — нет ни одного сегмента |
| Общий лидерборд сегмента | Недостижимо — нет ни одного сегмента |

# Социальный слой (базовый)

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Асимметричные подписки | Готово |
| Лента активностей подписок | Готово |
| Лайки на тренировки | Готово |
| Поиск пользователей по имени | Готово; поиск тренировок и сегментов — в интерфейсе, но отключён |

# Партнёрская экосистема и членство

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Цифровое членство RUN.ID (без физического артефакта) | Интерфейс готов полностью, оплата явно недоступна — ЮKassa не подключена |
| Каталог привилегий от партнёров (2–3 партнёра на старте) | Готово — админка полностью рабочая, 3 живые карточки |
| Список RunFriendly-мест (статический контент на карте) | Готово, включая рабочую админку |
| Календарь событий (беговое сообщество и партнёры) | В админке появился пустой раздел Events, публичного экрана нет |

# Античит и качество данных

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Базовая дедупликация загруженных файлов | Не реализовано — подтверждённый дефект |
| Проверка на нереалистичные значения (макс. скорость) | Не проверено на стенде в этой волне |

# Комплаенс и приватность

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Privacy zones (обрезка маршрута) | Механика упростилась до одного общего слайдера радиуса, сохранение на бэкенде не проверено |
| Регистрация оператором ПДн, политика конфиденциальности (152-ФЗ) | Ссылки в футере ведут на «#», тексты документов не опубликованы |
| Хранение данных в российском облаке | Не проверялось |
| Право на забвение (удаление аккаунта и данных) | Вне текущего скоупа бэкенда |

# Монетизация (минимальная версия)

| Функция | Статус на 19.08.2026 |
| --- | --- |
| Продажа членства RUN.ID (разовый платёж, без автопродления) | Интерфейс полностью готов и соответствует финальному макету, оплата технически недоступна — ЮKassa не подключена |

Статус на 19.08.2026 — модель платежа подтверждена вёрсткой как разовый платёж без автопродления на фиксированный срок (190 ₽/мес, 990 ₽/год) — расхождение из второй волны («подписка со сроком действия») снято в пользу разового платежа.

# Клиентское приложение

Статус на 19.08.2026 — без изменений: подтверждено, всё тестирование ведётся через веб-клиент, мобильного приложения нет.

# 4. Функционал за пределами первого релиза (v2 и далее)

Без изменений с 16.08.2026.

# 5. Команда и технологии

Без изменений с 16.08.2026 — фактический состав команды и стек ниже уровня Laravel по-прежнему не проверяются напрямую в этой волне.

# 6. Agile-roadmap

Без изменений с 16.08.2026 в части приоритетов P0/P1/P2 и недельного плана. Фактическое расхождение прежнее и усилилось: сегменты, членство и календарь событий по-прежнему не реализованы на бэкенде — три волны подряд подтверждают, что исходный график в 5–6 недель уже не отражает реальный объём оставшейся работы. Пересчитывать новый срок самостоятельно не буду — нет данных о фактической скорости команды.

# 7. Рекомендации по уточнению MVP

Без изменений с 16.08.2026.

# 8. Дополнительные уточняющие вопросы — актуализировано 19.08.2026

Устраивает ли формат «простого разового платежа» за членство на MVP — закрыто 19.08.2026: реализованный экран оплаты прямо подписан «Разовый платёж, без автопродления» на обоих тарифах. Расхождение со статусом членства «активна до 23 апреля 2027», замеченное во второй волне, скорее всего было тестовыми данными.

Кто создаёт сегменты в MVP — не снято практически: ни пользовательский, ни админский путь создания сегмента сейчас не работают. Появление пустого раздела Segments в админке резервирует место в структуре, но не отвечает на вопрос «кто» — форму ещё предстоит спроектировать и наполнить полями под выбранный сценарий.

Нужен ли «Календарь событий» в MVP — не снято. В админке появился пустой раздел Events того же типа, что и Segments — задел нулевой функционально, несмотря на появление модели в структуре.

Новое: рабочая ли интеграция входа через Яндекс/Max/VK, появившаяся на экране авторизации, или это заглушка интерфейса — нужно уточнить у фронтенд-разработчика.

Новое: механика скрытия точек упростилась до одного общего слайдера радиуса — финальное решение фронтенда или промежуточное состояние вёрстки? Нужно сверить источник истины для бэкенд-брифа «06 Скрытие точек».