КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На разработку корпоративного сайта Группы компаний «Приморский завод»

на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Уважаемые коллеги!

Мы изучили предоставленное Техническое задание и действующий сайт sk-pz.ru. Предлагаем полнофункциональное решение, которое закрывает все ключевые требования ТЗ: структуру, функционал, адаптивность и возможность самостоятельного управления контентом.

Наше предложение ориентировано на B2B-аудиторию — грузовладельцев, судовладельцев, логистов и партнёров. Сайт будет спроектирован как инструмент быстрого доступа к услугам, с чёткими формами заявок и понятной навигацией (не более 2–3 кликов до любой информации).

1. Платформа

Разработка ведётся на «1С-Битрикс: Управление сайтом» (редакция «Стандарт») — это прямое требование вашего ТЗ. Платформа обеспечивает:

- надёжное хранение и структурирование контента (инфоблоки);

- гибкую систему прав доступа для редакторов;

- встроенные инструменты SEO и ЧПУ;

- возможность масштабирования (в том числе для будущего подключения ЛКК).

2. Этапы работ и стоимость (цены указаны без НДС)

Все работы разбиты на логические этапы. Стоимость каждого этапа фиксирована и приведена в таблице.

| № | Этап | Содержание работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и проектирование структуры | Уточнение ТЗ, составление карты сайта, определение типовых страниц и логики переходов | 140 000 |
| 2 | Прототипирование | Создание черновых макетов (wireframe) для всех типов страниц: главная, разделы «Порт» и «СРК», страницы подразделов, формы, вакансии, контакты | 140 000 |
| 3 | Дизайн (на основе готового шаблона) | Адаптация фирменного шаблона под корпоративный стиль ГК «Приморский завод», проработка цветовой схемы, типографики, адаптив под мобильные устройства | 175 000 |
| 4 | Вёрстка | HTML/CSS/JS-вёрстка всех страниц, кроссбраузерная и адаптивная (ПК, планшеты, смартфоны). Реализация выпадающих меню, фильтров вакансий, форм | 350 000 |
| 5 | Программирование на 1С-Битрикс | Установка ядра, создание инфоблоков (Новости, Вакансии, Документы, Услуги), настройка ЧПУ, вывод контента, разработка форм обратной связи и заявок | 980 000 |
| 6 | Наполнение базовым контентом | Размещение предоставленных заказчиком текстов, фотографий, документов (PDF-тарифы, обязательные документы, схемы). Контент готовится силами Заказчика. | 70 000 |
| 7 | Тестирование | Функциональное, кроссбраузерное, нагрузочное тестирование, проверка работоспособности форм и адаптивности. Исправление выявленных ошибок | 210 000 |
| 8 | Запуск и передача | Размещение на боевом сервере, финальные настройки, передача административных доступов | 55 000 |
| 9 | Обучение (в формате инструкций) | Предоставление письменной документации и видео-инструкций по работе с административной панелью. Очное обучение не входит в стоимость. | – (включено) |
|  | ИТОГО (без НДС) |  | 2 120 000 |

В сумму 2 120 000 руб (без НДС) включены:

- все этапы, перечисленные выше;

- установка и настройка «1С-Битрикс»;

- создание рабочих онлайн-форм (см. раздел 3);

- полноценная административная панель (см. раздел 4);

- техническая поддержка в течение 1 месяца после запуска.

Итоговая стоимость разработки составит 2 586 400 руб. (с НДС).

3. Работающие формы — все заявки приходят ответственным лицам

В рамках предлагаемого решения мы реализуем две обязательные формы:

а) Онлайн-форма подачи заявки на ПРР (погрузочно-разгрузочные работы)

- Поля: Компания, Контактное лицо, Тип груза, Объём, Сроки, Комментарии.

- После отправки письмо уходит на заранее согласованные e-mail ответственных сотрудников (настроим в вашей почтовой системе).

- Предусмотрена валидация полей и защита от спама (captcha).

б) Форма оформления пропусков

- Информационная страница + форма заявки с возможностью прикрепления документов (скан-копии).

- Данные отправляются в отдел пропусков.

Кроме того, будет реализована форма отклика на вакансию (прикрепление резюме) и общая форма обратной связи в разделе «Контакты».

4. Административная панель — управление сайтом силами Заказчика

Вы получите интуитивно понятную панель управления на платформе 1С-Битрикс, которая позволяет:

- Добавлять новости в раздел «Новости / объявления» на главной странице и в соответствующих разделах.

- Редактировать список вакансий — публиковать новые, снимать устаревшие, фильтровать по подразделениям (Порт / СРК).

- Загружать документы в разделы «Тарифы» (PDF) и «Раскрытие информации» (обязательные документы) — файлы автоматически отображаются для скачивания.

- Обновлять текстовые блоки (описание ГК, мощностей, оборудования и т.д.) без привлечения разработчиков.

- Управлять меню и настройками ЧПУ.

Все операции выполняются через веб-интерфейс — не требуется знания программирования. Мы предоставим краткие инструкции (видео + PDF) для ваших сотрудников.

5. Акцент на B2B-аудиторию

Сайт будет спроектирован с учётом потребностей деловых посетителей:

- Информация структурирована по двум ключевым направлениям (Порт и СРК) — клиент сразу видит, куда обращаться.

- На главной странице — быстрые ссылки на оформление пропусков, вакансии и контакты.

- В разделах — чёткие данные о мощностях, оборудовании, причалах, тарифах (скачиваемые PDF) и схемах.

- Формы заявок минимальны по числу полей, но содержат всю необходимую для коммерческого отдела информацию.

- Предусмотрена интерактивная карта с расположением порта и судоремонтного комплекса (на базе Яндекс.Карт).

6. Сроки реализации

При условии своевременного предоставления контента (тексты, фото, схемы, документы) со стороны Заказчика:

- Старт работ — через 3 рабочих дня после подписания договора и получения предоплаты.

- Общая длительность — 1,5–2 месяца (включая все этапы, тестирование и запуск).

7. Условия оплаты

Общая стоимость работ по договору (с НДС 22%) составляет 2 586 400 руб. Оплата производится в два этапа:

- 50% (1 293 200 руб.) — аванс для начала работ.

- 50% (1 293 200 руб.) — финальный расчёт после завершения всех этапов, успешного тестирования и передачи сайта в эксплуатацию (по акту сдачи-приёмки).

8. Гарантии и поддержка

- Гарантия на все работы — 6 месяцев с момента запуска (исправление ошибок, возникших не по вине Заказчика).

- Бесплатная техническая поддержка — 1 месяц после запуска (консультации, мелкие правки).

- Продление поддержки на 1 год — 240 000 руб. без НДС (с НДС 22% — 292 800 руб.), по желанию, оформляется отдельным договором.

9. Дополнительно оплачиваются (не входят в стоимость)

- Лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом» (редакция «Стандарт») — 20 500 руб. (приобретается отдельно или через нас).

10. Дополнительные ИИ-возможности (по желанию)

Помимо базовой функциональности, мы можем реализовать на сайте дополнительные сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые повысят удобство для посетителей и эффективность работы с клиентами:

- Интеллектуальный чат-бот — круглосуточный помощник, отвечающий на часто задаваемые вопросы по услугам порта и судоремонтного комплекса, помогающий с оформлением заявок.

- Рекомендательная система — подбор релевантных услуг или документов на основе поведения пользователя.

- Автоматическая классификация обращений — распределение входящих заявок по отделам (Порт, СРК, пропуски, кадры) с помощью ИИ.

- Аналитика поведения пользователей — выявление наиболее востребованных разделов и оптимизация воронки продаж.

Данные опции реализуются по отдельному запросу и оплачиваются дополнительно. Стоимость и сроки обсуждаются индивидуально.

Заключение

Мы предлагаем полнофункциональное решение на платформе 1С-Битрикс, которое полностью соответствует вашему ТЗ.

Итоговая стоимость разработки:

- без НДС: 2 120 000 руб.

- НДС 22%: 466 400 руб.

- всего с НДС: 2 586 400 руб.

Остались вопросы или требуется уточнить детали? Мы готовы скорректировать предложение под ваш бюджет и пожелания.

С уважением,

Генеральный директор

Панасова Е.А.

____________________________________

(подпись, М.П.)

Данное КП действительно до 31 июля 2026 г.