RUN.ID

Комплект бизнес-анализа MVP

Elicitation Summary · Business Requirements Document · Use Cases, User Stories & Acceptance Criteria · Functional Requirements Specification

Версия 1.0

# Содержание

Часть I. Elicitation Summary

Часть II. Business Requirements Document (BRD)

Часть III. Use Cases, User Stories & Acceptance Criteria

Часть IV. Диаграммы и модели (обзор)

Часть V. Functional Requirements Specification (FRS)

ЧАСТЬ I. ELICITATION SUMMARY

# 1. Методология и источники

Требования по проекту RUN.ID собраны с применением следующих техник сбора требований:

- Анализ документов (Document Analysis): презентация проекта RUN.ID, техническая записка по MVP и трудозатратам, предыдущий анализ рынка и функциональных блоков.

- Структурированный опрос заинтересованной стороны (Stakeholder Interview) по фреймворку 5W1H — уточнение состава команды, приоритетов, границ MVP и допустимых компромиссов.

- Итеративное согласование скоупа (Scope Negotiation) — несколько раундов уточняющих вопросов с фиксацией решений и пересчётом объёма MVP после каждого раунда.

- Верификация допущений (Assumption Validation) — сопоставление технической оценки трудозатрат с целевым сроком разработки и составом команды.

# 2. Журнал решений (Elicitation Findings & Decisions Log)

Ниже — ключевые вопросы, поднятые в ходе сбора требований, и зафиксированные по ним решения, определяющие итоговый объём MVP.

| Тема | Вопрос | Решение | Влияние на скоуп |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав команды | Полная команда (≈11–12 чел., ≈74 человеко-месяца) или минимальный состав? | Минимальный состав: 3 разработчика (2 backend-трека + 1 frontend) + частично UI/UX-дизайнер и PM/бизнес-аналитик; активное использование ИИ-инструментов разработки | Определяет весь дальнейший объём MVP и требует параллельных независимых треков разработки |
| Целевой срок | Какой срок разработки приемлем? | 1–1,5 месяца именно разработки (5–6 недель) | Требует распараллеливания backend на 2 независимых трека и исключения наиболее трудозатратных функций |
| Вид спорта | Бег или мультиспорт (вело, хайкинг) с первого дня? | Только бег в MVP | Метрики, сегменты и типы активности без вело-специфики; мультиспорт — вне MVP |
| Способ получения данных о тренировке | Оставлять ли запись тренировки на телефоне (Сценарий A) в MVP? | Исключить из MVP — самый трудозатратный и рискованный элемент (фоновая геолокация, нестабильность на Android) | MVP работает только через загрузку .fit/.gpx; аудитория ограничена пользователями GPS-часов; отдельное мобильное приложение также исключено из MVP |
| Интеграция с внешними базами | Формализованы ли договорённости с Toplist.run и S10.run? | Договорённости не подтверждены — интеграция отложена за пределы MVP | MVP не полагается на внешние базы данных бегунов для наполнения контента |
| Физический артефакт членства | Нужны ли физическая карта/браслет RUN.ID уже в MVP? | Нет — только цифровое членство без физического артефакта | Из MVP исключены производство и логистика физического носителя |

# 3. Ключевые потребности стейкхолдеров (обобщённо)

- Бегуны: быстрый и понятный способ получить статистику по тренировке, соревновательность (сегменты), социальное окружение (лента, подписки), ощутимая материальная выгода от использования продукта (привилегии от партнёров).

- Беговое сообщество (идейный вдохновитель): развитие проекта в русле поддержки массового бега, событийная интеграция.

- Агентство «Социальные Сети» (операционный партнёр): реализация в заявленный срок и бюджет, пригодность для дальнейшего продвижения и презентации партнёрам.

- Бизнес-партнёры (Билайн, Магнит, Спортмастер, МТС и др.): доступ к целевой аудитории бегунов через каталог привилегий.

- Команда разработки: реалистичный и однозначно приоритизированный скоуп, независимые зоны ответственности, минимизация взаимных блокировок.

- Юрист/compliance: соответствие 152-ФЗ при обработке геоданных и данных о здоровье.

ЧАСТЬ II. BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

# 1. Executive Summary

Проект: RUN.ID — цифровая экосистема для бегунов (российский аналог Strava).

Бизнес-проблема: международная платформа Strava формально приостановила работу в России в марте 2022 года. Существующие альтернативы (Adidas Running, Nike Run Club, Garmin Connect и др.) закрывают только часть функциональности и не предлагают комбинацию «социальный трекер + сегменты/лидерборды + партнёрская экосистема лояльности». Российские нишевые продукты (S10.run, Toplist.run) сильны в комьюнити, но не позиционируются как полноценный аналог Strava с сегментами.

Предлагаемое решение: MVP-платформа для бегунов, объединяющая загрузку и анализ тренировок (с GPS-часов), сегменты и лидерборды, базовый социальный слой и партнёрскую экосистему цифрового членства с привилегиями от брендов-партнёров.

Ожидаемые выгоды: проверка продуктовой гипотезы в срок 1–1,5 месяца силами минимальной команды; основа для монетизации через продажу цифрового членства и партнёрские интеграции; накопление данных для последующего B2G-предложения (тепловая карта активности, вне MVP).

Инвестиции: команда из 3 разработчиков (2 параллельных backend-трека + frontend) с частичной занятостью UI/UX-дизайнера и PM/бизнес-аналитика, срок 5–6 недель.

Ключевой критерий успеха: работающий MVP-цикл «загрузка тренировки → аналитика → сегменты → лента → цифровое членство и привилегии → оплата» запущен в срок, с 2–3 партнёрами в каталоге на старте.

# 2. Business Objectives

Первичная цель:

Запустить работающий MVP платформы RUN.ID в течение 1–1,5 месяца разработки силами минимальной команды (3 разработчика + частичная занятость дизайнера и PM).

Вторичные цели:

- Проверить готовность пользователей платить за цифровое членство (гипотеза монетизации).

- Заложить партнёрскую экосистему привилегий как ключевое отличие от Strava и других трекеров.

- Обеспечить юридически корректную обработку геоданных и данных о здоровье в соответствии с 152-ФЗ.

- Сформировать техническую основу (данные о тренировках), пригодную для развития B2G-предложения в последующих релизах.

Стратегическое соответствие:

Проект закрывает нишу, образовавшуюся на российском рынке после ухода Strava, при поддержке Бегового сообщества (идейный вдохновитель) и Агентства «Социальные Сети» (операционный партнёр).

Критерии успеха:

- MVP запущен в срок 5–6 недель разработки.

- Минимум 2–3 партнёра подключены к каталогу привилегий на старте.

- Полный цикл: регистрация → загрузка тренировки → аналитика → сегмент → лента → членство → оплата — работает без критических дефектов.

- Юридические требования 152-ФЗ выполнены на дату запуска.

# 3. Background & Context

Strava формально приостановила работу в России в марте 2022 года, что создало нишу, которую разные игроки закрывают лишь частично. Adidas Running (бывший Runtastic) и Nike Run Club остаются ближайшими универсальными аналогами и работают с гаджетами любых производителей, но у них нет сегментов/лидербордов уровня Strava и партнёрской/членской экосистемы. Garmin Connect, Polar Flow, Suunto и Xiaomi/Zepp закрывают синхронизацию только для своих устройств. Российские нишевые продукты (S10.run, Toplist.run) сильны в комьюнити и организации забегов, но не позиционируются как «второй Strava» с сегментами.

RUN.ID заявлен не просто как трекер, а как экосистема, объединяющая бегунов, бизнес и государственные структуры вокруг цифрового членства: единый профиль, привилегии от партнёров, доступ к RunFriendly-местам и событиям. Настоящая монетизируемая ценность продукта заявлена в партнёрской и B2G-надстройке, а не только в технической части (запись, аналитика, сегменты).

В ходе бизнес-анализа изначально рассматривались два сценария реализации: полная версия (≈74 человеко-месяца, 11–12 человек, включая запись тренировки на телефоне и нативные мобильные приложения) и минимальная версия для команды из 2–3 разработчиков. По итогам согласования с заказчиком (см. Часть I) выбран минимальный сценарий с целевым сроком разработки 1–1,5 месяца, что и определяет границы MVP, описанные в разделе 5.

# 4. Stakeholder Analysis

| Группа стейкхолдеров | Представители | Интерес / озабоченность | Ключевые требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бегуны (конечные пользователи) | Пользователи приложения — владельцы GPS-часов | Удобная аналитика тренировок, соревновательность, социальное окружение, материальная выгода от привилегий | Быстрая загрузка тренировки, карта и графики, сегменты и лидерборд, лента и подписки, каталог привилегий |
| Беговое сообщество | Идейный вдохновитель проекта | Развитие массового бега, PR-поддержка, событийная интеграция | Календарь событий, интеграция с существующим комьюнити |
| Агентство «Социальные Сети» | Операционный партнёр проекта | Реализация в срок и бюджет, презентационная пригодность для партнёров | Прозрачный roadmap, соответствие срокам 1–1,5 месяца |
| Бизнес-партнёры (Билайн, Магнит, Спортмастер, МТС и др.) | Отделы маркетинга партнёров | Доступ к целевой аудитории бегунов, продвижение бренда | Каталог привилегий, промокоды; аналитика аудитории — вне MVP |
| Государство / городские структуры (v2) | Городские администрации | Планирование инфраструктуры для бега | «Тепловая карта» активности — вне MVP, требует накопленных данных |
| Команда разработки | 2 backend-разработчика, 1 frontend-разработчик, UI/UX-дизайнер, PM/бизнес-аналитик | Реалистичный и однозначно приоритизированный скоуп | Чёткие приоритеты P0/P1/P2, независимые треки разработки, макеты заранее |
| Юрист / compliance | Привлекается точечно | Соответствие 152-ФЗ при обработке геоданных и данных о здоровье | Политика конфиденциальности, регистрация оператора ПДн, хранение в РФ-облаке |

# 5. Scope Definition

## 5.1 In-Scope (MVP)

Профиль и идентификация:

- Регистрация и профиль бегуна (email/телефон), базовая статистика профиля, настройки профиля и видимости.

Трекинг активности:

- Загрузка тренировки из файла .fit/.gpx, асинхронная обработка загрузок.

Метрики и аналитика тренировки:

- Карта маршрута с окраской по темпу/пульсу, графики темпа/пульса/высоты и сплиты, сводка тренировки, moving vs elapsed time и калории.

Сегменты (упрощённые, только бег):

- Ручное создание сегмента, упрощённое сопоставление тренировок с сегментами, личные рекорды, общий лидерборд.

Социальный слой (базовый):

- Асимметричные подписки, лента активностей, лайки, поиск пользователей по имени.

Партнёрская экосистема и цифровое членство:

- Цифровое членство RUN.ID (без физического артефакта), каталог привилегий от 2–3 партнёров, список RunFriendly-мест, календарь событий.

Античит и качество данных:

- Базовая дедупликация загруженных файлов, проверка на нереалистичные значения (макс. скорость).

Комплаенс и приватность:

- Privacy zones, регистрация оператором ПДн и политика конфиденциальности (152-ФЗ), хранение данных в РФ-облаке, право на забвение.

Монетизация (минимальная версия):

- Продажа цифрового членства простым разовым платежом.

Клиентское приложение:

- Адаптивный веб / PWA — единственный клиент MVP.

## 5.2 Out-of-Scope (за пределами MVP)

- Запись тренировки на телефоне (Сценарий A) и связанное с ней мобильное приложение (React Native).

- Интеграция с базами Toplist.run и S10.run (договорённости не подтверждены).

- Импорт архива Strava.

- Интеграции Garmin Connect / Wahoo Cloud API, Apple HealthKit / Health Connect.

- Мультиспорт (велосипед, хайкинг).

- Продвинутая спортивная аналитика (TSS/TRIMP, CTL-ATL-TSB, VO2max).

- Лидерборд среди подписок, KOM/QOM-уведомления, расширенный антипчит и апелляции.

- Комментарии, клубы, групповые челленджи, личные сообщения, автоматический матчинг совместных тренировок.

- Физическая карта / браслет членства RUN.ID.

- «Тепловая карта» активности для города/бизнеса (B2G) и витрина для бизнес-партнёров.

- Комиссии от партнёров и спонсорские интеграции, разделение Free/Premium, промокоды, триал-период, рекуррентные платежи.

- Полностью нативные iOS/Android-приложения, публикация в RuStore.

# 6. Business Requirements

## 6.1 Функциональные требования (высокоуровневые)

| ID | Требование | Бизнес-ценность | Приоритет | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | Система должна обеспечивать регистрацию и профиль бегуна | Точка входа в продукт, персонализация | Must Have | Регистрация занимает < 1 минуты, профиль создаётся без ошибок |
| BR-002 | Система должна принимать тренировки из файлов .fit/.gpx | Единственный способ получить данные о тренировке в MVP без интеграции с устройствами | Must Have | Файл обрабатывается и появляется в профиле в течение нескольких минут |
| BR-003 | Система должна показывать карту маршрута и аналитику тренировки | Наглядность и вовлечённость сразу после тренировки | Must Have | Карта, графики и сводка отображаются для каждой обработанной тренировки |
| BR-004 | Система должна поддерживать сегменты и лидерборды (упрощённо, для бега) | Ключевой элемент идентичности «аналога Strava», соревновательность | Must Have | Пользователь может создать сегмент и увидеть себя и других в лидерборде |
| BR-005 | Система должна поддерживать подписки, ленту и лайки | Основной канал вовлечения и возврата в приложение | Must Have | Лента отображает тренировки подписок в хронологическом порядке |
| BR-006 | Система должна предоставлять цифровое членство RUN.ID | Ключевое отличие от Strava, основа монетизации и позиционирования | Must Have | Пользователь может оформить и увидеть статус членства |
| BR-007 | Система должна предоставлять каталог привилегий от партнёров | Монетизируемая ценность членства, оффлайн-выгода | Must Have | Минимум 2–3 партнёра доступны в каталоге на старте |
| BR-008 | Система должна показывать RunFriendly-места и календарь событий | Оффлайн-ценность экосистемы уже в MVP | Should Have | Списки мест и событий отображаются и обновляются вручную администратором |
| BR-009 | Система должна проверять загруженные тренировки на дубликаты и явно нереалистичные значения | Честность данных и лидербордов | Must Have | Повторная загрузка одного файла не создаёт дубликат; аномальные скорости помечаются |
| BR-010 | Система должна поддерживать приватные зоны вокруг адресов пользователя | Защита от деанонимизации (репутационный риск, прецеденты у Strava) | Must Have | Участок маршрута внутри заданного радиуса не отображается публично |
| BR-011 | Система должна обеспечивать разовую оплату цифрового членства | Первая проверка гипотезы монетизации | Must Have | Оплата проходит через ЮKassa/Robokassa, членство активируется автоматически |
| BR-012 | Система должна быть доступна как адаптивное веб-приложение (PWA) | Полный доступ ко всем экранам MVP без публикации в сторах — укладывается в срок 1–1,5 месяца | Must Have | Все экраны корректно отображаются на десктопе и мобильном браузере |

## 6.2 Нефункциональные требования (высокоуровневые)

BR-NFR-001: Производительность

- Обработка загруженного .fit/.gpx файла завершается в течение нескольких минут после загрузки.

- Ответ API для типовых запросов — не более 2 секунд для 95% запросов.

BR-NFR-002: Доступность

- Целевая доступность сервиса — 99% в рабочее время; плановые технические работы — вне часов пиковой активности.

BR-NFR-003: Безопасность и соответствие

- Обработка геоданных и данных о здоровье — в соответствии с 152-ФЗ, хранение данных — в российском облаке.

- Передача данных — по TLS; сессия завершается по тайм-ауту бездействия.

BR-NFR-004: Юзабилити

- Поддержка современных десктоп- и мобильных браузеров (последние 2 версии Chrome, Safari, Firefox, Edge).

- Интерфейс не требует обучения для базовых сценариев (загрузка тренировки, просмотр ленты, оформление членства).

BR-NFR-005: Соответствие законодательству

- 152-ФЗ «О персональных данных» — регистрация оператором ПДн, политика конфиденциальности, право на забвение.

# 7. Assumptions

- Целевые пользователи MVP владеют GPS-часами или трекерами (Garmin, Coros, Polar, Suunto и т.п.), поддерживающими экспорт .fit/.gpx.

- Команда из 3 разработчиков может быть выделена на проект полностью на срок 5–6 недель.

- ИИ-инструменты разработки (Cursor/GitHub Copilot + Claude/GPT-4o) дают ожидаемое ускорение на типовых задачах.

- Мерчант-аккаунт ЮKassa/Robokassa может быть открыт в срок, не блокирующий разработку.

- Хотя бы у одного разработчика есть опыт работы с PostGIS/геоданными.

- Юридическая поддержка (152-ФЗ) доступна точечно и не блокирует разработку.

# 8. Constraints

- Технические: стек зафиксирован — PHP 8.2/Laravel + PostgreSQL/PostGIS + React/TypeScript, единственный клиент MVP — веб/PWA.

- Временные: жёсткий целевой срок разработки — 1–1,5 месяца (5–6 недель).

- Ресурсные: 2 backend-разработчика + 1 frontend-разработчик, частичная занятость UI/UX-дизайнера и PM/бизнес-аналитика.

- Регуляторные: обязательное соответствие 152-ФЗ, хранение данных в российском облаке.

- Бизнес-ограничения: Сценарий A (запись на телефоне) и нативное мобильное приложение исключены из MVP по решению заказчика, независимо от их продуктовой ценности.

# 9. Dependencies

| Зависимость | Описание | Владелец | Статус | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридические документы 152-ФЗ | Политика конфиденциальности, регистрация оператора ПДн | Юрист | Параллельно, не блокирует разработку | Низкий |
| Партнёрские соглашения (2–3 привилегии) | Договорённости о размещении в каталоге привилегий на старте | Спонсор проекта / PM | Не начаты | Средний |
| Мерчант-аккаунт платёжного шлюза | ЮKassa или Robokassa для приёма разового платежа за членство | PM | Ожидает решения по эквайрингу | Низкий |
| Аккаунт в российском облаке | Yandex Cloud / Selectel / VK Cloud для хранения данных (152-ФЗ) | DevOps/Backend | Ожидает создания | Низкий |
| Интеграция с Toplist.run/S10.run | Мгновенное наполнение профилей историей результатов | Спонсор проекта | Отложено, вне MVP | Не применимо к MVP |

# 10. Risks & Mitigation

| Риск | Влияние | Вероятность | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудитория MVP ограничена владельцами GPS-часов (нет записи через телефон) | Среднее | Высокая (заведомо принятое ограничение) | Явно коммуницировать ограничение аудитории на старте; оценить спрос на нативную запись после MVP |
| Отсутствие интеграции с Toplist.run/S10.run лишает продукт эффекта «мгновенной сети» | Среднее | Высокая (решение уже принято) | Вести переговоры о партнёрстве параллельно с разработкой, не блокируя релиз |
| Производительность PostGIS при росте числа сегментов и тренировок | Среднее | Средняя | Гео-индексы и bounding box фильтрация с первого дня разработки |
| Рассинхронизация двух параллельных backend-треков | Высокое | Средняя | Чёткое разделение зон ответственности, координация через PM, общий код-ревью на стыках |
| Задержка партнёрских договорённостей к моменту запуска | Среднее | Средняя | Параллельный трек переговоров с потенциальными партнёрами с начала проекта |
| Срыв целевого срока 1–1,5 месяца из-за недооценки сложности сегментов/гео-логики | Высокое | Средняя | Буфер в последнюю неделю на интеграционное тестирование и багфиксинг |

# 11. Success Metrics & KPIs

Метрики принятия (Adoption):

- Доля зарегистрированных пользователей, загрузивших первую тренировку в течение 24 часов после регистрации.

Метрики бизнес-эффекта:

- Количество приобретённых цифровых членств в первый месяц после запуска.

- Количество активных партнёрских привилегий в каталоге (целевое значение — 2–3 на старте).

Технические метрики:

- Время обработки загруженной тренировки — не более нескольких минут.

- Время ответа API — не более 2 секунд для 95% запросов.

Метрики вовлечённости:

- Доля пользователей, создавших или прошедших хотя бы один сегмент.

- Среднее количество сессий в неделю на активного пользователя.

# 12. Timeline & Milestones

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1–2 | Дизайн ключевых экранов; backend-трек A: профиль/загрузка; backend-трек B: подписки/лента/членство (backend); frontend: каркас PWA | 2 недели |
| Неделя 3–4 | Backend-трек A: метрики, сегменты, дедупликация/антипчит; backend-трек B: RunFriendly/события, privacy zones, оплата; frontend: карта, графики, сегменты, лента | 2 недели |
| Неделя 5 | Frontend: оставшиеся экраны (членство, каталог, события, поиск, приватность); доработки по итогам интеграции | 1 неделя |
| Неделя 6 (буфер) | Интеграционное тестирование, багфиксинг, полировка UX, деплой продакшен-версии PWA | 1 неделя |

# 13. Effort Estimate

Бюджет проекта на данном этапе оценивается в человеко-днях (без фиксированной денежной оценки — ставки и валюта проекта заказчиком не предоставлены).

| Роль | Трудозатраты | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Backend-разработчик A | ≈19 человеко-дней (≈4 недели) | Профиль, загрузка/парсинг, метрики, сегменты, антипчит |
| Backend-разработчик B | ≈20 человеко-дней (≈4 недели) | Соцслой, партнёрская экосистема, комплаенс, монетизация |
| Frontend-разработчик | ≈25 человеко-дней (≈5 недель) | Все экраны веб/PWA-клиента |
| UI/UX-дизайнер | ≈10–12 человеко-дней | Сосредоточены в первые 1–2 недели |
| PM / бизнес-аналитик | ≈0,5 ставки на весь период MVP | Приоритизация, координация двух backend-треков |
| Юрист / compliance | ≈5–7 человеко-дней | Параллельно, не блокирует разработку |

# 14. Approval & Sign-off

| Роль | Имя | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-спонсор |  |  |  |
| Product Owner |  |  |  |
| Технический руководитель (Tech Lead) |  |  |  |
| Юрист / Compliance |  |  |  |
| Бизнес-аналитик |  |  |  |

ЧАСТЬ III. USE CASES, USER STORIES & ACCEPTANCE CRITERIA

# 1. Актёры

Основной актор:

- Бегун (Runner) — зарегистрированный пользователь платформы, владелец GPS-часов.

Вторичные актёры:

- Платёжный шлюз (ЮKassa / Robokassa) — внешняя система обработки платежей за членство.

- Администратор экосистемы — внутренний оператор, вносящий партнёров, привилегии, RunFriendly-места и события (административная функция, отдельный UI — вне пользовательского MVP-скоупа, реализуется через админ-панель/CMS).

- (v2) Toplist.run / S10.run — внешние базы данных бегунов, интеграция за пределами MVP.

Диаграмма вариантов использования — см. Часть IV, Диаграмма 10 (Use Case Overview), а также приложенный документ «RUN.ID — Схемы и визуализации бизнес-анализа».

# 2. Формальные Use Case

## UC-01: Регистрация и создание профиля

Основной актор: Бегун

Новый пользователь регистрируется в системе и создаёт базовый профиль бегуна.

Предусловия:

- Пользователь имеет доступ к email или номеру телефона для регистрации.

Триггер:

Пользователь открывает RUN.ID и нажимает «Зарегистрироваться».

Основной сценарий (Happy Path):

1. Пользователь вводит email или телефон и задаёт пароль.

2. Система проверяет уникальность email/телефона.

3. Система создаёт учётную запись и базовый профиль.

4. Система предлагает заполнить имя, аватар, единицы измерения.

5. Пользователь сохраняет профиль.

6. Система отображает главный экран (пустую ленту/профиль).

Альтернативные сценарии:

- A1 (на шаге 2): email/телефон уже зарегистрирован — система предлагает восстановить пароль или войти.

- A2 (на шаге 1): некорректный формат email/телефона — система показывает ошибку валидации и не позволяет продолжить.

Постусловия:

- Учётная запись создана.

- Профиль бегуна доступен для дальнейшего использования системы.

Бизнес-правила:

- Email или телефон должны быть уникальны в системе.

- Пароль должен соответствовать минимальным требованиям к длине и сложности.

## UC-02: Загрузка и обработка тренировки

Основной актор: Бегун  |  Вторичный актор: Система (очередь/парсер)

Бегун загружает файл тренировки (.fit/.gpx), экспортированный с сайта производителя GPS-часов, и получает обработанную тренировку с картой и статистикой.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

- Пользователь имеет файл .fit/.gpx с данными тренировки.

Триггер:

Пользователь нажимает «Загрузить тренировку» и выбирает файл.

Основной сценарий (Happy Path):

1. Система принимает файл и создаёт запись со статусом «в обработке».

2. Система ставит задачу на парсинг в очередь.

3. Парсер обрабатывает файл, рассчитывает метрики (темп, пульс, высота, дистанция).

4. Система проверяет тренировку на дубликаты.

5. Система сопоставляет трек с существующими сегментами.

6. Система сохраняет тренировку и обновляет статистику профиля.

7. Пользователь видит обработанную тренировку: карту, графики, сводку, найденные сегменты.

Альтернативные сценарии:

- A1 (на шаге 1): неподдерживаемый формат файла — система показывает ошибку загрузки, тренировка не создаётся.

- A2 (на шаге 4): обнаружен дубликат — система помечает тренировку как дубликат и не создаёт повторную запись в ленте.

- A3 (на шаге 3): в файле отсутствуют необходимые данные (например, нет GPS-точек) — система показывает ошибку обработки.

Постусловия:

- Тренировка сохранена со статусом «обработана» (или помечена как дубликат/ошибка).

- Статистика профиля обновлена.

- Тренировка отображается в ленте подписчиков.

Бизнес-правила:

- Единственный способ получить тренировку в MVP — загрузка файла.

- Дедупликация выполняется по времени, дистанции и хэшу файла.

## UC-03: Создание сегмента

Основной актор: Бегун

Бегун выделяет участок собственной тренировки и создаёт из него именованный сегмент, доступный для сравнения с другими пользователями.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

- У пользователя есть хотя бы одна обработанная тренировка.

Триггер:

Пользователь открывает тренировку и выбирает «Создать сегмент».

Основной сценарий (Happy Path):

1. Пользователь выделяет начальную и конечную точки участка на карте тренировки.

2. Пользователь задаёт название сегмента.

3. Система сохраняет сегмент (геометрию линии и дистанцию).

4. Система рассчитывает время прохождения сегмента для этой тренировки как первую запись лидерборда.

5. Пользователь видит созданный сегмент и своё время в лидерборде.

Альтернативные сценарии:

- A1 (на шаге 1): выделенный участок короче минимальной длины сегмента — система показывает предупреждение и просит выбрать более длинный участок.

- A2: сегмент с идентичной геометрией уже существует — система предлагает использовать существующий сегмент вместо создания нового.

Постусловия:

- Сегмент создан и доступен для сопоставления с будущими тренировками всех пользователей.

Бизнес-правила:

- Сопоставление новых тренировок с сегментами выполняется по упрощённому алгоритму (bounding box + пересечение линий).

## UC-04: Просмотр лидерборда сегмента

Основной актор: Бегун

Бегун просматривает список лучших результатов на выбранном сегменте и своё место в нём.

Предусловия:

- Сегмент существует.

- Пользователь авторизован.

Триггер:

Пользователь открывает страницу сегмента.

Основной сценарий (Happy Path):

1. Система показывает список прохождений сегмента, отсортированный по времени.

2. Система выделяет позицию текущего пользователя в списке (если он проходил сегмент).

3. Система показывает личный рекорд пользователя на этом сегменте.

Альтернативные сценарии:

- A1: пользователь ещё не проходил сегмент — система показывает общий лидерборд без выделения личной позиции и предлагает попробовать пробежать сегмент.

Постусловия:

- Пользователь ознакомлен с текущим лидербордом сегмента.

Бизнес-правила:

## UC-05: Подписка на бегуна и просмотр ленты

Основной актор: Бегун

Бегун подписывается на другого пользователя и видит его тренировки в своей ленте активностей, может поставить лайк.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

- Целевой профиль существует в системе.

Триггер:

Пользователь находит другого бегуна (через поиск или ссылку на профиль) и нажимает «Подписаться».

Основной сценарий (Happy Path):

1. Система создаёт асимметричную подписку (подписчик → автор).

2. Тренировки автора появляются в ленте подписчика в хронологическом порядке.

3. Пользователь просматривает ленту и ставит лайк на тренировку.

4. Система сохраняет лайк и обновляет счётчик на тренировке.

Альтернативные сценарии:

- A1: пользователь уже подписан — кнопка «Подписаться» заменяется на «Отписаться».

Постусловия:

- Подписка сохранена.

- Лента пользователя включает тренировки автора.

- Лайк сохранён и виден автору тренировки.

Бизнес-правила:

- Подписка асимметрична: подписка не требует подтверждения второй стороной.

## UC-06: Оформление цифрового членства (с оплатой)

Основной актор: Бегун  |  Вторичный актор: Платёжный шлюз (ЮKassa/Robokassa)

Бегун оформляет платное цифровое членство RUN.ID, оплачивая разовый платёж через платёжный шлюз, и получает доступ к каталогу привилегий.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

- У пользователя нет активного членства.

Триггер:

Пользователь открывает раздел «Членство» и нажимает «Оформить членство».

Основной сценарий (Happy Path):

1. Система создаёт заказ на членство со статусом «ожидает оплаты».

2. Система инициирует платёж через платёжный шлюз и перенаправляет пользователя на страницу оплаты.

3. Пользователь вводит платёжные данные и подтверждает оплату.

4. Платёжный шлюз обрабатывает платёж и отправляет системе уведомление (webhook) об успехе.

5. Система активирует цифровое членство и открывает доступ к каталогу привилегий.

6. Пользователь видит активное членство и каталог привилегий партнёров.

Альтернативные сценарии:

- A1 (на шаге 4): платёж отклонён или отменён — система помечает заказ как неуспешный, показывает пользователю сообщение об ошибке и предлагает повторить попытку.

- A2: пользователь закрывает страницу оплаты, не завершив платёж — заказ остаётся в статусе «ожидает оплаты» до истечения тайм-аута.

Постусловия:

- При успехе: членство активно, доступ к каталогу привилегий открыт.

- При неуспехе: членство не активировано, пользователь может повторить оплату.

Бизнес-правила:

- В MVP поддерживается только разовый платёж, без рекуррентных списаний.

## UC-07: Просмотр каталога привилегий партнёров

Основной актор: Бегун

Бегун с активным цифровым членством просматривает каталог привилегий от партнёров и получает доступ к промокоду или условиям привилегии.

Предусловия:

- У пользователя активное цифровое членство.

Триггер:

Пользователь открывает раздел «Каталог привилегий».

Основной сценарий (Happy Path):

1. Система показывает список доступных привилегий от партнёров (2–3 партнёра на старте).

2. Пользователь выбирает привилегию.

3. Система показывает условия и промокод/инструкцию для получения привилегии.

Альтернативные сценарии:

- A1: у пользователя нет активного членства — система показывает каталог в ознакомительном режиме (без промокодов) и предлагает оформить членство.

Постусловия:

- Пользователь ознакомлен с условиями привилегии и получил промокод (если применимо).

Бизнес-правила:

- Каталог виден всем пользователям, но промокоды доступны только пользователям с активным членством.

## UC-08: Настройка приватной зоны

Основной актор: Бегун

Бегун задаёт приватную зону вокруг адреса (например, дома), чтобы скрыть соответствующий участок маршрута на публично видимой карте тренировки.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

Триггер:

Пользователь открывает «Настройки приватности» и добавляет приватную зону.

Основной сценарий (Happy Path):

1. Пользователь указывает точку на карте (адрес или геометку) и радиус зоны.

2. Система сохраняет приватную зону пользователя.

3. При отображении любой тренировки система обрезает участок маршрута, попадающий в радиус приватной зоны, для всех зрителей кроме самого пользователя.

Альтернативные сценарии:

- A1: пользователь задаёт слишком большой радиус — система предупреждает, что это может скрыть значительную часть маршрута.

Постусловия:

- Приватная зона сохранена и применяется ко всем текущим и будущим тренировкам пользователя.

Бизнес-правила:

- Обрезка применяется только к публичному отображению маршрута; сам пользователь видит полный трек.

# 3. User Stories и Acceptance Criteria по эпикам

Каждая история сформулирована по критериям INVEST и снабжена acceptance criteria в формате Given-When-Then.

## Эпик 1. Профиль и идентификация

### US-01. Регистрация по email/телефону

Как новый пользователь, я хочу зарегистрироваться по email или телефону, чтобы получить доступ к продукту и начать пользоваться им.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я на экране регистрации, When я ввожу корректный email/телефон и пароль и нажимаю «Зарегистрироваться», Then учётная запись создаётся и я оказываюсь в приложении.

- Given email уже зарегистрирован, When я пытаюсь зарегистрироваться с этим email, Then система показывает сообщение «Email уже используется» и предлагает войти.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Профиль и идентификация

### US-02. Просмотр базовой статистики профиля

Как зарегистрированный бегун, я хочу видеть общий километраж, часы и число тренировок в своём профиле, чтобы ощущать прогресс и мотивацию к регулярным тренировкам.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given у меня есть обработанные тренировки, When я открываю свой профиль, Then я вижу суммарные км, часы и количество тренировок.

Story Points: 2   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Профиль и идентификация

### US-03. Настройка профиля и видимости

Как зарегистрированный бегун, я хочу изменить аватар, единицы измерения и видимость профиля, чтобы персонализировать аккаунт и контролировать приватность.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я в настройках профиля, When я меняю единицы измерения на мили и сохраняю, Then вся статистика в приложении отображается в милях.

Story Points: 2   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Профиль и идентификация

## Эпик 2. Трекинг активности

### US-04. Загрузка тренировки из .fit/.gpx

Как бегун с GPS-часами, я хочу загрузить файл тренировки .fit или .gpx, чтобы получить анализ своей пробежки без ручного ввода данных.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given у меня есть корректный .gpx файл, When я загружаю его, Then система принимает файл и ставит тренировку в очередь на обработку.

- Given я загружаю файл неподдерживаемого формата, When загрузка завершается, Then я вижу сообщение об ошибке формата и файл не создаёт тренировку.

Business Rules:

- Максимальный размер файла и поддерживаемые форматы (.fit, .gpx) фиксируются в FRS.

Story Points: 5   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Трекинг активности

### US-05. Асинхронная обработка загрузки

Как бегун, я хочу чтобы загрузка большого файла не блокировала интерфейс, чтобы продолжать пользоваться приложением, пока тренировка обрабатывается.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я загрузил файл, When обработка ещё не завершена, Then я вижу статус «в обработке» и могу пользоваться другими разделами приложения.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Трекинг активности

## Эпик 3. Метрики и аналитика тренировки

### US-06. Просмотр карты и графиков тренировки

Как бегун, я хочу видеть карту маршрута с окраской по темпу/пульсу и графики темпа/пульса/высоты, чтобы детально разобрать свою тренировку.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given тренировка обработана, When я открываю её детали, Then я вижу карту маршрута и графики темпа, пульса и высоты.

- Given у тренировки нет данных пульса, When я открываю графики, Then график пульса скрыт, а остальные данные отображаются корректно.

Story Points: 5   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Метрики и аналитика тренировки

### US-07. Сводка тренировки

Как бегун, я хочу видеть сводные показатели тренировки (средний/макс. темп и пульс, набор высоты, калории), чтобы быстро оценить результат без изучения графиков.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given тренировка обработана, When я открываю её, Then я вижу блок сводки с ключевыми показателями.

Story Points: 2   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Метрики и аналитика тренировки

## Эпик 4. Сегменты (упрощённые, бег)

### US-08. Создание сегмента из тренировки

Как бегун, я хочу выделить участок своей тренировки и создать из него сегмент, чтобы соревноваться с другими бегунами на этом участке.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я просматриваю свою тренировку, When я выделяю участок и задаю название, Then сегмент создаётся и становится доступным для других пользователей.

Story Points: 5   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Сегменты

### US-09. Автоматическое сопоставление с сегментами

Как бегун, я хочу чтобы моя новая тренировка автоматически сопоставлялась с существующими сегментами, чтобы не создавать записи в лидерборде вручную.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given мой маршрут пересекает существующий сегмент, When тренировка обрабатывается, Then для неё создаётся запись прохождения сегмента с рассчитанным временем.

Business Rules:

- Сопоставление выполняется по упрощённому алгоритму: bounding box + проверка пересечения линий.

Story Points: 5   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Сегменты

### US-10. Личный рекорд и лидерборд

Как бегун, я хочу видеть свой личный рекорд на сегменте и место в общем лидерборде, чтобы иметь стимул возвращаться на этот маршрут и улучшать результат.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я прошёл сегмент несколько раз, When я открываю сегмент, Then я вижу своё лучшее время и своё место в общем лидерборде.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Сегменты

## Эпик 5. Социальный слой

### US-11. Подписка на бегуна

Как бегун, я хочу подписаться на другого пользователя, чтобы видеть его тренировки в своей ленте.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я на профиле другого пользователя, When я нажимаю «Подписаться», Then подписка создаётся немедленно, без подтверждения с его стороны.

Story Points: 2   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Социальный слой

### US-12. Лента активностей подписок

Как бегун, я хочу видеть тренировки людей, на которых я подписан, чтобы оставаться вовлечённым в приложение и находить мотивацию.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given у меня есть подписки с тренировками, When я открываю ленту, Then я вижу их тренировки в хронологическом порядке.

Story Points: 5   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Социальный слой

### US-13. Лайк на тренировку

Как бегун, я хочу поставить лайк на тренировку в ленте, чтобы поддержать другого бегуна простым действием.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я вижу тренировку в ленте, When я нажимаю «лайк», Then счётчик лайков увеличивается и автор тренировки видит, что я оценил его тренировку.

Story Points: 1   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Социальный слой

### US-14. Поиск пользователей по имени

Как бегун, я хочу найти другого бегуна по имени, чтобы подписаться на знакомых.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я ввожу имя в поиск, When есть совпадающие профили, Then я вижу список результатов с возможностью перейти в профиль.

Story Points: 2   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Социальный слой

## Эпик 6. Партнёрская экосистема и цифровое членство

### US-15. Оформление цифрового членства

Как бегун, я хочу оформить цифровое членство RUN.ID и оплатить его, чтобы получить доступ к каталогу привилегий от партнёров.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я не имею активного членства, When я оплачиваю членство и оплата подтверждена шлюзом, Then моё членство становится активным немедленно.

- Given оплата отклонена, When я возвращаюсь в приложение, Then я вижу сообщение об ошибке и могу повторить попытку оплаты.

Business Rules:

- Поддерживается только разовый платёж без автопродления в MVP.

Story Points: 5   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Партнёрская экосистема

### US-16. Просмотр каталога привилегий

Как бегун с активным членством, я хочу просматривать список привилегий от партнёров и получать промокоды, чтобы получить материальную выгоду от членства.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given у меня активное членство, When я открываю каталог, Then я вижу список партнёров с описанием привилегии и промокодом.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Партнёрская экосистема

### US-17. RunFriendly-места и календарь событий

Как бегун, я хочу видеть список RunFriendly-мест и ближайшие беговые события, чтобы находить новые места и мероприятия для бега.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given администратор внёс места и события, When я открываю соответствующий раздел, Then я вижу актуальный список с базовым описанием.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Партнёрская экосистема

## Эпик 7. Античит и качество данных

### US-18. Защита от дублирования тренировок

Как система (от лица продукта), я хочу автоматически определять повторно загруженный файл, чтобы не засорять ленту и статистику дублями.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я уже загрузил файл тренировки, When я по ошибке загружаю тот же файл повторно, Then система определяет дубликат и не создаёт вторую запись.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Античит и качество данных

## Эпик 8. Комплаенс и приватность

### US-19. Настройка приватной зоны

Как бегун, я хочу скрыть участок маршрута рядом с домом, чтобы не раскрывать свой точный адрес на публичной карте.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я задал приватную зону вокруг дома, When кто-то другой просматривает мою тренировку, Then участок маршрута внутри зоны не отображается.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Комплаенс и приватность

### US-20. Удаление аккаунта (право на забвение)

Как бегун, я хочу удалить свой аккаунт и все связанные данные, чтобы реализовать своё право на забвение по 152-ФЗ.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я запросил удаление аккаунта, When запрос подтверждён, Then мой профиль и связанные персональные данные удаляются из системы в установленный срок.

Story Points: 2   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Комплаенс и приватность

## Эпик 9. Монетизация

### US-21. Оплата членства через ЮKassa/Robokassa

Как бегун, я хочу оплатить членство банковской картой или через СБП, чтобы быстро и привычным способом завершить оформление членства.

Acceptance Criteria (Given-When-Then):

- Given я выбрал способ оплаты, When платёж подтверждён шлюзом, Then система немедленно активирует членство.

Story Points: 3   |   Приоритет: Must Have   |   Эпик: Монетизация

ЧАСТЬ IV. ДИАГРАММЫ И МОДЕЛИ (ОБЗОР)

# 1. Инвентарь диаграмм

Полный комплект диаграмм оформлен отдельным документом «RUN.ID — Схемы и визуализации бизнес-анализа», который следует рассматривать как приложение к настоящему документу. Ниже — перечень диаграмм и их назначение, а также две ключевые диаграммы для наглядности.

- Диаграмма 1. Контекстная диаграмма (DFD, Level 0) — система и внешние сущности.

- Диаграмма 2. Декомпозиция процессов (DFD, Level 1) — 7 логических процессов и хранилища данных.

- Диаграмма 3. Процесс: загрузка и обработка тренировки.

- Диаграмма 4. Процесс: оформление цифрового членства и оплата.

- Диаграмма 5. Sequence Diagram: загрузка и парсинг тренировки.

- Диаграмма 6. Sequence Diagram: оплата членства.

- Диаграмма 7. State Diagram: статус обработки тренировки.

- Диаграмма 8. State Diagram: статус цифрового членства.

- Диаграмма 9. Class Diagram: концептуальная модель данных (ER).

- Диаграмма 10. Use Case Overview: варианты использования MVP.

# 2. Контекстная диаграмма (для справки)

Диаграмма 1. Context Diagram (DFD Level 0) — RUN.ID и внешние сущности

# 3. Диаграмма вариантов использования (для справки)

Диаграмма 10. Use Case Overview — варианты использования MVP

ЧАСТЬ V. FUNCTIONAL REQUIREMENTS SPECIFICATION (FRS)

# 1. Введение

Назначение документа: перевести бизнес-требования из BRD (Часть II) и пользовательские сценарии из Части III в детальные функциональные спецификации для команды разработки (2 backend-разработчика, 1 frontend-разработчик) и QA.

Область действия: функционал MVP, как определено в Части II, раздел 5.1 (In-Scope). Функционал вне MVP перечислен в разделе 5.2 BRD и не детализируется в этом документе.

Связанные документы:

- Часть II — Business Requirements Document (BRD).

- Часть III — Use Cases, User Stories & Acceptance Criteria.

- «RUN.ID — Схемы и визуализации бизнес-анализа» — полный комплект диаграмм.

Аудитория:

Backend- и frontend-разработчики, QA-инженер, технический руководитель.

Соглашения об именовании:

FR-[МОДУЛЬ]-[НОМЕР], где модуль — краткий код функциональной области (см. раздел 3).

# 2. Обзор системы

Архитектура (высокоуровнево):

- Backend: PHP 8.2 + Laravel, REST API.

- БД: PostgreSQL + PostGIS (геоданные, сегменты, маршруты).

- Очереди: Redis + Laravel Queue — асинхронная обработка загруженных файлов тренировок.

- Хранилище файлов: S3-совместимое хранилище в российском облаке (Yandex Cloud / Selectel / VK Cloud).

- Frontend: React + TypeScript + Vite, адаптивная вёрстка (PWA), единственный клиент MVP.

- Карты: MapLibre GL / тайлы OpenStreetMap.

- Парсеры форматов: sibyx/phpgpx (.gpx), adriangibbons/php-fit-file-analysis (.fit).

- Платежи: ЮKassa или Robokassa (с поддержкой СБП).

- Мониторинг: Sentry. CI/CD: GitHub Actions.

Контекстная диаграмма системы — см. Часть IV, Диаграмма 1, и приложенный документ диаграмм (Диаграммы 1–2 — контекст и декомпозиция процессов).

Точки интеграции:

- Платёжный шлюз ЮKassa/Robokassa — обработка разового платежа за цифровое членство (см. раздел 5, INT-001).

- (Вне MVP) Toplist.run/S10.run, Garmin Connect/Wahoo Cloud API, Apple HealthKit/Health Connect — см. BRD, раздел 5.2.

# 3. Функциональные требования

## 3.1 Модуль PROF — Профиль и идентификация

### FR-PROF-001: Регистрация и профиль бегуна

Система должна позволять пользователю зарегистрироваться по email или номеру телефона и создать базовый профиль.

Business Rule:

- Email/телефон должны быть уникальны в системе.

- Пароль — минимум 8 символов, должен включать буквы и цифры.

Input: Email или телефон, пароль, имя (опционально при регистрации, обязательно при первом входе)

Process:

1. Валидация формата email/телефона.

2. Проверка уникальности в БД.

3. Хэширование пароля и создание учётной записи.

4. Создание записи профиля, связанной с учётной записью.

Output: Учётная запись и профиль пользователя; сессия/токен авторизации

Acceptance Criteria:

- Регистрация с валидными данными завершается созданием аккаунта и автоматическим входом.

- Регистрация с уже существующим email/телефоном возвращает понятную ошибку.

- Пароль хранится только в хэшированном виде.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

### FR-PROF-002: Базовая статистика профиля

Система должна отображать в профиле агрегированную статистику: суммарный километраж, суммарное время, количество тренировок.

Input: Идентификатор пользователя

Process:

1. Выборка всех тренировок пользователя со статусом «обработана».

2. Агрегация дистанции, длительности и количества.

Output: Суммарные км, часы, число тренировок

Acceptance Criteria:

- Статистика пересчитывается после обработки каждой новой тренировки.

- При отсутствии тренировок отображаются нулевые значения без ошибки.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-TRK-001

### FR-PROF-003: Настройки профиля и приватности

Система должна позволять изменить аватар, единицы измерения (км/мили) и базовую видимость профиля (публичный/только для подписчиков).

Input: Файл аватара, выбор единиц измерения, флаг видимости

Process:

1. Валидация и сохранение изображения аватара.

2. Сохранение выбранных единиц измерения.

3. Сохранение настройки видимости профиля.

Output: Обновлённый профиль

Acceptance Criteria:

- Изменение единиц измерения немедленно отражается во всех экранах статистики.

- Настройка видимости профиля влияет на доступность профиля для не-подписчиков.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

## 3.2 Модуль TRK — Трекинг активности

### FR-TRK-001: Загрузка тренировки (.fit/.gpx)

Система должна принимать от пользователя файл тренировки в формате .fit или .gpx и инициировать его асинхронную обработку.

Business Rule:

- Максимальный размер файла и точные ограничения формата фиксируются на этапе технического проектирования (рекомендация: до 20 МБ на файл).

Input: Файл .fit или .gpx, идентификатор пользователя

Process:

1. Валидация расширения и базовой структуры файла.

2. Сохранение файла в хранилище (РФ-облако).

3. Создание записи Activity со статусом processing.

4. Постановка задачи в очередь Redis на парсинг.

Output: Activity (status: processing), идентификатор activity_id для последующего опроса статуса

Acceptance Criteria:

- Загрузка корректного файла создаёт запись со статусом processing в течение секунд.

- Загрузка файла неподдерживаемого формата отклоняется с понятной ошибкой и не создаёт запись.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium

### FR-TRK-002: Асинхронная обработка и парсинг

Система должна обрабатывать поставленные в очередь файлы тренировок, извлекая трек и рассчитывая базовые метрики.

Input: Задача из очереди с ссылкой на сохранённый файл

Process:

1. Парсинг файла (GPS-точки, время, пульс при наличии).

2. Расчёт метрик: дистанция, длительность, средний/макс. темп и пульс, набор высоты, moving vs elapsed time, калории.

3. Запуск проверки дублей (FR-DQ-001) и сопоставления с сегментами (FR-SEG-002).

4. Обновление статуса Activity на processed или failed.

Output: Заполненная запись Activity с треком и метриками, статус processed/failed/duplicate

Acceptance Criteria:

- Корректный файл переходит в статус processed с рассчитанными метриками.

- Файл без GPS-данных переходит в статус failed с понятным сообщением об ошибке.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: High   |   Зависимости: FR-TRK-001, FR-DQ-001, FR-SEG-002

## 3.3 Модуль MET — Метрики и аналитика тренировки

### FR-MET-001: Карта маршрута с окраской по темпу/пульсу

Система должна отображать карту маршрута тренировки с визуальной окраской сегментов трека по темпу или пульсу.

Input: Обработанный трек (геометрия + точечные метрики)

Process:

1. Рендеринг трека на карте (MapLibre GL / OSM).

2. Раскраска сегментов линии по выбранной метрике (темп по умолчанию).

Output: Интерактивная карта маршрута

Acceptance Criteria:

- Карта отображается для любой тренировки со статусом processed.

- Переключение окраски темп/пульс работает корректно при наличии данных пульса.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium   |   Зависимости: FR-TRK-002

### FR-MET-002: Графики темпа/пульса/высоты и сплиты

Система должна показывать графики изменения темпа, пульса и высоты на протяжении тренировки, а также таблицу сплитов по километрам.

Input: Точечные метрики тренировки

Process:

1. Построение временных рядов по темпу/пульсу/высоте.

2. Расчёт сплитов (среднее время на км).

Output: Графики и таблица сплитов

Acceptance Criteria:

- График строится корректно для тренировок длиной от 1 км.

- Сплиты отображают время на каждый полный километр.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium   |   Зависимости: FR-TRK-002

### FR-MET-003: Сводка тренировки

Система должна показывать сводный блок: средний/макс. темп и пульс, набор высоты, moving time, elapsed time, калории.

Input: Рассчитанные метрики тренировки

Process:

1. Агрегация точечных метрик в сводные показатели.

Output: Блок сводки на экране деталей тренировки

Acceptance Criteria:

- Сводка отображается для каждой обработанной тренировки без дополнительных действий пользователя.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-TRK-002

## 3.4 Модуль SEG — Сегменты (упрощённые, бег)

### FR-SEG-001: Ручное создание сегмента

Система должна позволять пользователю выделить участок собственной тренировки и сохранить его как именованный сегмент.

Business Rule:

- Минимальная длина сегмента фиксируется на этапе технического проектирования (рекомендация: не менее 500 м).

Input: Идентификатор тренировки, начальная и конечная точки участка, название сегмента

Process:

1. Извлечение геометрии выбранного участка из трека тренировки.

2. Сохранение сегмента (геометрия линии, дистанция, автор).

3. Создание первой записи SegmentEffort для тренировки-источника.

Output: Новый Segment и связанный SegmentEffort

Acceptance Criteria:

- Создание сегмента корректной длины успешно завершается и сегмент виден в системе.

- Попытка создать сегмент короче минимальной длины отклоняется с понятным сообщением.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium   |   Зависимости: FR-TRK-002

### FR-SEG-002: Упрощённое сопоставление тренировок с сегментами

Система должна автоматически проверять, пересекает ли новая тренировка существующие сегменты, и создавать соответствующие записи прохождения.

Business Rule:

- Алгоритм сопоставления: bounding box отбор кандидатов + проверка геометрического пересечения линий (упрощённая версия без учёта направления движения в MVP).

Input: Трек новой тренировки, список существующих сегментов

Process:

1. Отбор сегментов-кандидатов по bounding box.

2. Проверка пересечения геометрии трека с геометрией сегмента.

3. При совпадении — расчёт времени прохождения и создание SegmentEffort.

Output: Список новых SegmentEffort для обработанной тренировки

Acceptance Criteria:

- Тренировка, реально проходящая по маршруту сегмента, создаёт запись прохождения в течение обработки.

- Тренировка, не пересекающая ни один сегмент, не создаёт ложных прохождений.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: High   |   Зависимости: FR-SEG-001, FR-TRK-002

### FR-SEG-003: Личные рекорды и общий лидерборд

Система должна отображать личный рекорд пользователя на сегменте и общий лидерборд всех прохождений.

Input: Идентификатор сегмента

Process:

1. Выборка всех SegmentEffort по сегменту.

2. Сортировка по времени прохождения.

3. Определение личного рекорда текущего пользователя (минимальное время).

Output: Отсортированный лидерборд, отметка личного рекорда

Acceptance Criteria:

- Лидерборд отображает результаты в порядке возрастания времени.

- Личный рекорд пользователя выделяется, если он проходил сегмент хотя бы раз.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-SEG-002

## 3.5 Модуль SOC — Социальный слой

### FR-SOC-001: Подписки

Система должна поддерживать асимметричные подписки между пользователями.

Input: Идентификатор подписчика, идентификатор автора

Process:

1. Создание записи Follow (follower_id, followee_id).

2. Проверка отсутствия дубликата подписки.

Output: Запись Follow

Acceptance Criteria:

- Подписка создаётся немедленно без подтверждения второй стороной.

- Повторная попытка подписки не создаёт дубликат.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

### FR-SOC-002: Лента активностей подписок

Система должна показывать пользователю тренировки его подписок в хронологическом порядке.

Input: Идентификатор текущего пользователя

Process:

1. Выборка тренировок пользователей, на которых подписан текущий пользователь (fan-out на чтение).

2. Сортировка по дате тренировки, постранично.

Output: Список тренировок для отображения в ленте

Acceptance Criteria:

- Лента показывает тренировки в порядке убывания даты.

- Тренировки отписанных/незнакомых пользователей не отображаются в ленте.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium   |   Зависимости: FR-SOC-001

### FR-SOC-003: Лайки на тренировки

Система должна позволять ставить и снимать лайк на тренировку, отображая счётчик лайков.

Input: Идентификатор тренировки, идентификатор пользователя

Process:

1. Создание/удаление записи Like.

2. Пересчёт счётчика лайков на тренировке.

Output: Обновлённый счётчик лайков

Acceptance Criteria:

- Повторное нажатие «лайк» снимает лайк (toggle).

- Счётчик лайков обновляется в реальном времени для текущего пользователя.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

### FR-SOC-004: Поиск пользователей по имени

Система должна позволять находить других пользователей по имени профиля.

Input: Строка поиска

Process:

1. Поиск профилей по частичному совпадению имени (без учёта регистра).

Output: Список подходящих профилей

Acceptance Criteria:

- Поиск возвращает релевантные результаты при вводе от 2 символов.

- Пустой результат отображается корректно без ошибки.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

## 3.6 Модуль ECO — Партнёрская экосистема и цифровое членство

### FR-ECO-001: Цифровое членство RUN.ID

Система должна поддерживать статус цифрового членства пользователя (без физического артефакта) с состояниями «нет членства / ожидает оплаты / активно / истекло».

Input: Идентификатор пользователя, результат оплаты

Process:

1. Хранение записи Membership со статусом и сроком действия.

2. Изменение статуса по результату оплаты (см. FR-MON-001).

Output: Текущий статус членства, доступный в профиле

Acceptance Criteria:

- Статус членства отображается корректно на экране «Моё членство».

- Переходы статусов соответствуют диаграмме состояний (см. Часть IV, Диаграмма 8).

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-MON-001

### FR-ECO-002: Каталог привилегий от партнёров

Система должна отображать статический каталог привилегий от партнёров (2–3 партнёра на старте), с раскрытием промокода только для пользователей с активным членством.

Input: Данные каталога (вносятся администратором вручную), статус членства пользователя

Process:

1. Загрузка списка партнёров и привилегий из административной таблицы.

2. Проверка статуса членства пользователя перед показом промокода.

Output: Список привилегий; промокод/инструкция — при активном членстве

Acceptance Criteria:

- Пользователь без членства видит каталог, но не видит промокоды.

- Пользователь с активным членством видит промокоды всех привилегий в каталоге.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-ECO-001

### FR-ECO-003: RunFriendly-места

Система должна отображать список мест, дружелюбных к бегунам, на карте (статический контент, вносится администратором).

Input: Данные о местах (название, координаты, описание)

Process:

1. Загрузка списка мест из административной таблицы.

2. Отображение маркеров на карте.

Output: Список/карта RunFriendly-мест

Acceptance Criteria:

- Список мест отображается и обновляется после изменений администратором без релиза кода.

Приоритет: Should Have   |   Сложность: Low

### FR-ECO-004: Календарь событий

Система должна отображать список предстоящих беговых событий (Беговое сообщество и партнёры), вносимых администратором.

Input: Данные о событиях (название, дата, организатор)

Process:

1. Загрузка списка событий.

2. Сортировка по дате.

Output: Список предстоящих событий

Acceptance Criteria:

- События отображаются в порядке приближения даты.

- Прошедшие события не отображаются в основном списке.

Приоритет: Should Have   |   Сложность: Low

## 3.7 Модуль DQ — Античит и качество данных

### FR-DQ-001: Базовая дедупликация загруженных файлов

Система должна определять повторную загрузку уже существующей тренировки и не создавать дубликат записи.

Business Rule:

- Критерий дубликата: совпадение хэша файла ИЛИ совпадение пользователя + пересечение временного окна + близкая дистанция (в пределах заданного порога).

Input: Новый загруженный файл, существующие тренировки пользователя

Process:

1. Расчёт хэша файла.

2. Сравнение с ранее загруженными файлами пользователя.

3. При совпадении — присвоение статуса duplicate вместо processed.

Output: Статус duplicate при обнаружении повтора

Acceptance Criteria:

- Повторная загрузка идентичного файла помечается как дубликат.

- Загрузка двух разных тренировок в один день не считается дубликатом.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-TRK-002

### FR-DQ-002: Проверка на нереалистичные значения

Система должна выявлять тренировки с явно нереалистичными показателями (например, чрезмерная средняя скорость для бега) и помечать их для исключения из лидербордов.

Business Rule:

- Пороговое значение максимальной реалистичной скорости для бега фиксируется на этапе технического проектирования (ориентир: около 25 км/ч устойчиво на всей дистанции).

Input: Рассчитанные метрики тренировки

Process:

1. Сравнение средней/максимальной скорости с пороговым значением.

2. Пометка тренировки флагом «подозрительная» при превышении порога.

Output: Флаг тренировки, исключающий её из лидербордов сегментов

Acceptance Criteria:

- Тренировка с реалистичными показателями не помечается.

- Тренировка с аномальной скоростью помечается и не участвует в лидерборде сегмента.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low   |   Зависимости: FR-TRK-002

## 3.8 Модуль CMP — Комплаенс и приватность

### FR-CMP-001: Privacy zones

Система должна позволять пользователю задать приватную зону (точка + радиус), внутри которой участок маршрута скрывается от других пользователей.

Input: Координаты точки, радиус зоны

Process:

1. Сохранение зоны, привязанной к пользователю.

2. При отображении маршрута любой тренировки пользователя другим лицам — обрезка участков внутри радиуса зоны.

Output: Обрезанный маршрут для внешних зрителей; полный маршрут — для самого пользователя

Acceptance Criteria:

- Участок маршрута внутри приватной зоны не виден на карте другим пользователям.

- Сам пользователь всегда видит полный маршрут своей тренировки.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium   |   Зависимости: FR-MET-001

### FR-CMP-002: Регистрация оператором ПДн и политика конфиденциальности

Компания должна быть зарегистрирована как оператор персональных данных в соответствии с 152-ФЗ; в приложении должна быть опубликована политика конфиденциальности.

Input: Юридические документы (готовятся юристом)

Process:

1. Подготовка и публикация политики конфиденциальности.

2. Подача уведомления в Роскомнадзор о регистрации оператора ПДн.

Output: Опубликованная политика конфиденциальности, поданное уведомление

Acceptance Criteria:

- Политика конфиденциальности доступна по ссылке из приложения на момент запуска.

- Уведомление об обработке ПДн подано до начала обработки данных пользователей.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low (юридическая, не инженерная задача)

### FR-CMP-003: Хранение данных в российском облаке

Все персональные данные и данные о тренировках должны храниться на серверах, физически расположенных в РФ.

Input: —

Process:

1. Выбор провайдера (Yandex Cloud / Selectel / VK Cloud).

2. Настройка инфраструктуры хранения файлов и БД в выбранном облаке.

Output: Инфраструктура хранения данных в РФ

Acceptance Criteria:

- Все базы данных и файловое хранилище размещены на серверах в РФ на момент запуска.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

### FR-CMP-004: Право на забвение

Система должна позволять пользователю запросить удаление своего аккаунта и связанных персональных данных.

Input: Запрос пользователя на удаление аккаунта

Process:

1. Подтверждение запроса (повторный ввод пароля или email-подтверждение).

2. Удаление или анонимизация персональных данных пользователя и связанных записей.

Output: Аккаунт и персональные данные удалены/анонимизированы

Acceptance Criteria:

- После подтверждённого запроса на удаление профиль пользователя перестаёт быть доступен в системе в установленный срок.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Low

## 3.9 Модуль MON — Монетизация

### FR-MON-001: Разовая оплата цифрового членства

Система должна принимать от пользователя разовый платёж за цифровое членство через ЮKassa или Robokassa и активировать членство после подтверждения оплаты.

Business Rule:

- В MVP поддерживается только разовый платёж без автоматического продления.

- Активация членства происходит только по подтверждённому webhook-уведомлению от платёжного шлюза, а не по факту перехода пользователя на страницу успеха.

Input: Запрос на оформление членства, платёжные данные (вводятся на стороне шлюза)

Process:

1. Создание записи Payment (status: pending).

2. Инициация платежа в ЮKassa/Robokassa, получение ссылки на оплату.

3. Обработка webhook-уведомления об успехе/неуспехе платежа.

4. Обновление статуса Payment и Membership.

Output: Обновлённые записи Payment и Membership

Acceptance Criteria:

- Успешный платёж активирует членство автоматически без участия администратора.

- Неуспешный платёж не активирует членство и позволяет пользователю повторить попытку.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium   |   Зависимости: INT-001

## 3.10 Модуль CLI — Клиентское приложение

### FR-CLI-001: Адаптивный веб-клиент (PWA)

Система должна быть доступна как адаптивное веб-приложение, корректно работающее в десктопных и мобильных браузерах, без необходимости публикации в магазинах приложений.

Input: —

Process:

1. Разработка каркаса приложения (роутинг, состояние, адаптивная вёрстка).

2. Реализация всех экранов MVP согласно Части III (Use Cases/Stories).

Output: Работающее веб/PWA-приложение

Acceptance Criteria:

- Все ключевые сценарии (регистрация, загрузка тренировки, сегменты, лента, членство) доступны и корректно отображаются на экране desktop и mobile-браузера.

Приоритет: Must Have   |   Сложность: Medium

# 4. Требования к данным (Data Requirements)

### Entity: User

Attributes:

- id (UUID, PK)

- name (string)

- phone (string, unique)

- email (string, unique, nullable)

- avatar_url (string, nullable)

- units (enum: km|mi)

- visibility (enum: public|followers_only)

- created_at (datetime)

Relationships:

- User 1 — many Activity

- User 1 — many Segment (создатель)

- User many — many Follow

- User 1 — 0..1 Membership

### Entity: Activity

Attributes:

- id (UUID, PK)

- user_id (UUID, FK)

- status (enum: processing|processed|failed|duplicate)

- distance_km (decimal)

- duration_sec (int)

- avg_pace (decimal)

- avg_hr (decimal, nullable)

- elevation_gain (decimal)

- track (geometry, LineString)

- started_at (datetime)

- is_suspicious (boolean, default false)

Relationships:

- Activity many — 1 User

- Activity 1 — many SegmentEffort

- Activity 1 — many Like

Business Rules:

- distance_km и track должны быть согласованы (геометрия соответствует заявленной дистанции в пределах допустимой погрешности).

- is_suspicious = true исключает Activity из участия в лидербордах сегментов (см. FR-DQ-002).

### Entity: Segment

Attributes:

- id (UUID, PK)

- created_by_user_id (UUID, FK)

- name (string)

- line (geometry, LineString)

- distance_km (decimal)

Relationships:

- Segment many — 1 User (автор)

- Segment 1 — many SegmentEffort

### Entity: SegmentEffort

Attributes:

- id (UUID, PK)

- segment_id (UUID, FK)

- activity_id (UUID, FK)

- user_id (UUID, FK)

- elapsed_sec (int)

- is_pr (boolean)

Relationships:

- SegmentEffort many — 1 Segment

- SegmentEffort many — 1 Activity

- SegmentEffort many — 1 User

Business Rules:

- is_pr = true, если elapsed_sec меньше всех предыдущих прохождений этого сегмента данным пользователем.

### Entity: Follow

Attributes:

- follower_id (UUID, FK)

- followee_id (UUID, FK)

- created_at (datetime)

Relationships:

- Составной первичный ключ (follower_id, followee_id).

Business Rules:

- follower_id ≠ followee_id (нельзя подписаться на самого себя).

### Entity: Like

Attributes:

- id (UUID, PK)

- activity_id (UUID, FK)

- user_id (UUID, FK)

- created_at (datetime)

Relationships:

- Like many — 1 Activity

- Like many — 1 User

Business Rules:

- Уникальная пара (activity_id, user_id) — повторный лайк переключает (toggle), а не создаёт дубликат.

### Entity: Membership

Attributes:

- id (UUID, PK)

- user_id (UUID, FK)

- status (enum: none|pending_payment|active|expired)

- start_date (date, nullable)

- end_date (date, nullable)

Relationships:

- Membership 1 — many Payment

### Entity: Payment

Attributes:

- id (UUID, PK)

- user_id (UUID, FK)

- membership_id (UUID, FK)

- amount (decimal)

- status (enum: pending|paid|failed)

- provider (enum: yookassa|robokassa)

- created_at (datetime)

Relationships:

- Payment many — 1 Membership

### Entity: Partner

Attributes:

- id (UUID, PK)

- name (string)

- category (string)

Relationships:

- Partner 1 — many Privilege

### Entity: Privilege

Attributes:

- id (UUID, PK)

- partner_id (UUID, FK)

- description (string)

- promo_code (string)

Relationships:

- Privilege many — 1 Partner

Business Rules:

- promo_code виден в клиенте только пользователям с Membership.status = active.

### Entity: RunFriendlyPlace

Attributes:

- id (UUID, PK)

- name (string)

- location (geometry, Point)

- description (string, nullable)

Relationships:

### Entity: RunEvent

Attributes:

- id (UUID, PK)

- title (string)

- event_date (date)

- organizer (string)

Relationships:

### Entity: PrivacyZone

Attributes:

- id (UUID, PK)

- user_id (UUID, FK)

- center (geometry, Point)

- radius_m (int)

Relationships:

- PrivacyZone many — 1 User

Полная модель данных в виде диаграммы классов — см. Часть IV и Диаграмму 9 в документе «RUN.ID — Схемы и визуализации бизнес-анализа».

# 5. Требования к интеграциям

### INT-001: Интеграция с платёжным шлюзом (ЮKassa / Robokassa)

Назначение: приём разового платежа за цифровое членство RUN.ID.

Тип: REST API, в реальном времени, плюс асинхронное уведомление через webhook.

Направление данных:

- Исходящее: создание платежа/заказа, запрос статуса.

- Входящее: webhook-уведомление об изменении статуса платежа.

Аутентификация: API-ключ магазина (Shop ID + Secret Key).

Обработка ошибок:

- Таймаут сети (30 секунд): до 3 повторных попыток с экспоненциальной задержкой.

- Отклонённый платёж: пользователю показывается понятная ошибка, членство не активируется.

- Ошибка на стороне шлюза: заказ остаётся в статусе pending, пользователь может повторить попытку позже.

Webhooks:

- payment.succeeded → Payment.status = paid, Membership.status = active.

- payment.canceled / payment.failed → Payment.status = failed, Membership остаётся без изменений.

Тестирование: используется тестовый режим провайдера с тестовыми картами перед запуском в продакшен.

### INT-002 (вне MVP): Интеграция с Toplist.run / S10.run

Назначение (для последующих релизов): мгновенное наполнение профиля историей результатов бегунов. Не входит в объём MVP — договорённости с партнёрами на момент подготовки FRS не подтверждены. Спецификация будет подготовлена отдельно после формализации соглашения о доступе к данным.

# 6. Сводные бизнес-правила

BR-SEG-001 — Сопоставление тренировок с сегментами:

- Кандидаты отбираются по пересечению bounding box трека тренировки и сегмента.

- Пересечение подтверждается проверкой геометрического пересечения линий (без учёта направления движения в MVP).

BR-DQ-001 — Дедупликация:

- Дубликатом считается файл с совпадающим хэшем, либо тренировка того же пользователя с пересекающимся временным окном и близкой дистанцией.

BR-DQ-002 — Порог нереалистичной скорости:

- Тренировка помечается как подозрительная при устойчивом превышении реалистичной средней скорости для бега (ориентировочный порог — около 25 км/ч) и исключается из лидербордов.

BR-ECO-001 — Доступ к промокодам каталога привилегий:

- Каталог виден всем пользователям; сам промокод/инструкция открывается только при Membership.status = active.

BR-MON-001 — Модель оплаты:

- В MVP поддерживается только разовый платёж; рекуррентные списания, промокоды на скидку и триал-период не входят в объём MVP.

BR-CMP-001 — Приватные зоны:

- Радиус зоны по умолчанию и его границы (мин./макс.) фиксируются на этапе технического проектирования; рекомендованный диапазон — 100–500 метров.

# 7. UI/UX — обзор экранов

Полные макеты готовятся UI/UX-дизайнером в первые 1–2 недели разработки (см. BRD, раздел 12). Ниже — перечень экранов MVP:

- Регистрация / вход.

- Профиль (статистика, настройки, единицы измерения, видимость).

- Загрузка тренировки (выбор файла, статус обработки).

- Детали тренировки (карта, графики, сводка, найденные сегменты).

- Создание сегмента (выделение участка на карте).

- Страница сегмента (лидерборд, личный рекорд).

- Лента активностей (тренировки подписок, лайки).

- Поиск пользователей / профиль другого пользователя.

- Членство (статус, оформление, оплата).

- Каталог привилегий партнёров.

- RunFriendly-места и календарь событий.

- Настройки приватности (приватные зоны, удаление аккаунта).

Приложение должно быть адаптивным (responsive) для десктопных и мобильных браузеров; отдельного мобильного макета в MVP не предусмотрено (см. BRD, раздел 5.2).

# 8. Нефункциональные требования (детально)

Производительность:

- Обработка типового .fit/.gpx файла (до 20 МБ) — не более нескольких минут.

- p95 время ответа API — не более 2 секунд.

Безопасность:

- Передача данных по TLS 1.2+.

- Хранение паролей — хэширование (bcrypt/argon2).

- Сессия завершается по тайм-ауту бездействия.

Доступность и совместимость браузеров:

- Поддержка последних двух версий Chrome, Safari, Firefox, Edge на десктопе и мобильных устройствах.

Масштабируемость:

- Архитектура очередей допускает горизонтальное масштабирование обработчиков парсинга при росте нагрузки.

Соответствие законодательству:

- 152-ФЗ — регистрация оператора ПДн, хранение данных в РФ, право на забвение (см. модуль CMP).

# 9. Допущения и ограничения (технические)

- Стек фиксирован: PHP 8.2/Laravel, PostgreSQL/PostGIS, Redis, React/TypeScript, S3-совместимое РФ-хранилище.

- Единственный клиент MVP — адаптивный веб/PWA; нативные и нативно-подобные мобильные приложения не входят в объём MVP.

- Сегменты и метрики ориентированы только на бег; вело- и другая спорт-специфика не учитывается в MVP.

- Whатсапп/пуш-уведомления не входят в объём MVP (не упоминались как критичные для запуска).

# 10. Приложения

### 10.1 Глоссарий

- MVP — Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт.

- BRD — Business Requirements Document, документ бизнес-требований.

- FRS — Functional Requirements Specification, спецификация функциональных требований.

- Сегмент — именованный участок маршрута, на котором сравниваются результаты разных прохождений.

- Лидерборд — отсортированный список результатов прохождения сегмента.

- PWA — Progressive Web App, прогрессивное веб-приложение.

- 152-ФЗ — Федеральный закон РФ «О персональных данных».

### 10.2 Связанные документы

- RUN.ID — Business Requirements Document (Часть II настоящего документа).

- RUN.ID — Use Cases, User Stories & Acceptance Criteria (Часть III настоящего документа).

- RUN.ID — Схемы и визуализации бизнес-анализа (отдельный документ, 10 диаграмм).