RUN.ID — аналог Strava для российского рынка

Анализ MVP, функциональные блоки и agile-roadmap

# 1. Анализ концепции RUN.ID и рынка

RUN.ID заявлен в презентации не как ещё один GPS-трекер, а как «экосистема для бегунов», объединяющая самих спортсменов, бизнес и государственные структуры вокруг цифрового членства: единый ID/карта, привилегии от партнёров, доступ к RunFriendly-местам и событиям, а для города — «тепловая карта» активности для планирования инфраструктуры. Ключевая идея документа — не просто трекер, а централизованная платформа с привилегиями и сервисами, построенная на анализе реального спроса. Это принципиально отличает RUN.ID от прямого копирования Strava: техническая часть (запись, аналитика, сегменты) важна, но настоящая монетизируемая ценность заявлена именно в партнёрской и B2G-надстройке.

Отдельно стоит «ключевое преимущество», прямо названное в презентации: интеграция баз данных бегунов из проектов Toplist.run и S10.run. Это даёт мгновенный доступ к профилям и истории забегов активных пользователей уже в день запуска — то есть решает классическую проблему «пустой сети» для любого социального продукта. При этом важно учитывать, что у S10.run уже есть собственный нативный трекер с лентой активности, реакциями подписчиков, подкастами и сообществом (судя по актуальной странице приложения в RuStore) — то есть потенциальный партнёр по данным одновременно развивается в сторону смежного продукта. Это не blocker, но фактор, который стоит явно обсудить в партнёрских договорённостях (эксклюзивность данных, разграничение продуктовых зон).

Рыночный контекст: Strava формально приостановила работу в России в марте 2022 года, что создало нишу, которую разные игроки закрывают лишь частично. Adidas Running (бывший Runtastic) и Nike Run Club остаются ближайшими универсальными аналогами и работают с гаджетами любых производителей, но у них нет сегментов/лидербордов уровня Strava и нет никакой партнёрской/членской экосистемы. Garmin Connect, Polar Flow, Suunto и Xiaomi/Zepp закрывают синхронизацию только для своих устройств. Российские нишевые продукты (S10.run, Toplist.run) сильны в комьюнити и организации забегов, но не позиционируются как «второй Strava» с сегментами. Иными словами, свободна именно комбинация «социальный трекер + сегменты + сегментированная лояльность + государственный B2G-слой» — и это то место, куда целится RUN.ID.

С точки зрения пользовательского восприятия того, что делает продукт «настоящим аналогом Strava», ядро (must-have) — это (1) получение GPS-трека тренировки, (2) карта маршрута и базовая статистика, (3) социальная лента с подписками и простыми реакциями, и (4) сегменты с лидербордами — именно сегменты исторически являются причиной, по которой продвинутые бегуны и велосипедисты выбирают Strava, а не более простые трекеры. «Приятные, но не критичные» на старте фичи — это продвинутая спортивная аналитика (TSS, TRIMP, VO2max), клубы, личные сообщения, офлайн-карты, планирование маршрутов с учётом рельефа и AI-инсайты — они удерживают опытную аудиторию, но не определяют решение об установке приложения в первую неделю.

# 2. Основные use-case'ы MVP

MVP ориентирован на пользователей с GPS-часами или трекерами: данные о тренировке попадают в систему через загрузку файла. Тезисно — сценарии, которые должны полностью работать в первом релизе:

- Новый пользователь регистрируется и создаёт профиль.

- Бегун с часами (Garmin, Coros, Polar и т.п.) выгружает .fit/.gpx с сайта производителя и загружает в RUN.ID вручную.

- Пользователь просматривает историю своих тренировок и общий прогресс (км, часы, число тренировок).

- Пользователь создаёт сегмент на своём привычном маршруте и видит, кто ещё пробежал его быстрее.

- Пользователь подписывается на друзей, видит их тренировки в ленте, ставит лайки.

- Пользователь оформляет цифровое членство RUN.ID и получает доступ к каталогу привилегий от партнёров.

- Пользователь просматривает список RunFriendly-мест и ближайшие беговые события.

- Пользователь настраивает приватную зону вокруг дома, чтобы не показывать точный адрес на публичной карте.

# 3. Функционал MVP (первый релиз)

Таблица построена от команды из 3 разработчиков (2 backend-трека, работающих параллельно, + frontend) с частичной загрузкой UI/UX-дизайнера и PM/бизнес-аналитика, при активном использовании ИИ-инструментов. Трудозатраты — ориентировочные, в человеко-днях по ролям.

| Функция | Что даёт | Обоснование | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль и идентификация |  |  |  |
| Регистрация и профиль бегуна (email/телефон) | Точка входа в продукт, персонализация | Без профиля невозможен ни один сценарий продукта; типовой CRUD, максимальное ускорение от ИИ | Backend 2 дня; frontend 1 день |
| Базовая статистика профиля (км, часы, число тренировок) | Ощущение прогресса, мотивация к регулярности | Простая агрегация уже собранных данных | Backend 1 день; frontend 1 день |
| Настройки профиля (аватар, единицы измерения, видимость) | Персонализация, базовый контроль приватности | Минимальный набор нужен для доверия к приватности данных | Backend 1 день; frontend 0,5 дня |
| Трекинг активности (бег) |  |  |  |
| Загрузка .fit / .gpx вручную | Единственный способ получить тренировку в MVP — с любых часов, без интеграции | Обвязка готовых библиотек парсинга; ИИ ускоряет на 60–70% | Backend 3 дня |
| Асинхронная обработка загрузок (очередь, хранилище) | Устойчивость, не блокирует интерфейс на больших файлах | Шаблонный код очередей, ИИ ускоряет на 40–50% | Backend 1 день |
| Метрики и аналитика тренировки |  |  |  |
| Карта маршрута с окраской по темпу/пульсу | Наглядность и «вау-эффект» сразу после тренировки | Ожидаемый минимум для любого аналога Strava; готовые библиотеки карт | Frontend 3 дня |
| Графики темпа/пульса/высоты, сплиты по км | Разбор тренировки для увлечённой аудитории | Стандартные графические компоненты, низкий риск | Frontend 2 дня |
| Сводка тренировки (ср./макс. темп и пульс, набор высоты) | База для сравнения и мотивации | Вычисляется из уже собранного трека | Backend 1 день |
| Moving time vs elapsed time, калории | Точность данных, доверие к цифрам | Простая формула | Backend 1 день |
| Сегменты (бег, упрощённые) |  |  |  |
| Ручное создание сегмента из тренировки | Ключевой identity-элемент «аналога Strava», локальная соревновательность | Без сегментов продукт неотличим от рядового трекера | Backend 2 дня; frontend 1,5 дня |
| Упрощённое сопоставление тренировок с сегментами | Автоматическое попадание в лидерборд без ручных действий | Bounding box + пересечение линий — максимально упрощённая версия для MVP | Backend 3 дня |
| Личные рекорды на сегменте | Мотивация возвращаться на маршрут | Простой запрос поверх уже посчитанных прохождений | Backend 1 день |
| Общий лидерборд сегмента | Соревновательность, база сравнения с другими бегунами | Прямое следствие сопоставления тренировок | Backend 1 день; frontend 1 день |
| Социальный слой (базовый) |  |  |  |
| Асимметричные подписки | Формирование социального графа приложения | Стандартная CRUD-логика | Backend 1 день |
| Лента активностей подписок | Основной канал ежедневного вовлечения и возврата | Fan-out на чтение достаточен при небольшой базе пользователей на старте | Backend 2 дня; frontend 3 дня |
| Лайки на тренировки | Простое социальное подкрепление | Одна таблица + счётчик — минимальные трудозатраты при высокой отдаче | 0,5 дня (backend+frontend) |
| Поиск пользователей по имени | Быстрое построение графа знакомых бегунов | Поиск без интеграции контактов упрощает MVP | Backend 1 день; frontend 1 день |
| Партнёрская экосистема и членство |  |  |  |
| Цифровое членство RUN.ID (без физического артефакта) | Ключевое отличие от Strava, основа монетизации | Поле статуса профиля + экран «моё членство» — невысокая инженерная сложность при высокой бизнес-значимости | Backend 2 дня; frontend 2 дня |
| Каталог привилегий от партнёров (2–3 партнёра на старте) | Монетизируемая ценность членства, оффлайн-выгода | Простой статический каталог без сложной логики начисления | Backend 2 дня; frontend 2 дня |
| Список RunFriendly-мест (статический контент на карте) | Оффлайн-ценность членства, наглядность «экосистемы» уже в MVP | Данные вносятся вручную, карта уже реализована выше | Backend 1 день; frontend 1 день |
| Календарь событий (Беговое сообщество и партнёры) | Событийная вовлечённость, PR-поддержка | Простой список/CMS без логики регистрации на старте | Backend 1 день; frontend 1 день |
| Античит и качество данных |  |  |  |
| Базовая дедупликация загруженных файлов | Одна и та же тренировка не задваивается при повторной загрузке | Простая проверка по времени/дистанции/хэшу файла; единственный источник данных в MVP — загрузка, риск дублей невысокий | Backend 1 день |
| Проверка на нереалистичные значения (макс. скорость) | Минимальная защита честности лидерборда | Дешёвая проверка порогов вместо полноценного антипчита | Backend 1 день |
| Комплаенс и приватность |  |  |  |
| Privacy zones (обрезка маршрута у дома/работы) | Защита от деанонимизации | У Strava были репутационные инциденты из-за этого | Backend 2 дня; frontend 1 день |
| Регистрация оператором ПДн, политика конфиденциальности (152-ФЗ) | Юридическая возможность обрабатывать геоданные и данные о здоровье в РФ | Обязательное юридическое требование | Юрист 5–7 дней (параллельно разработке, не входит в срок разработки) |
| Хранение данных в российском облаке | Соответствие 152-ФЗ | Требование законодательства | DevOps/backend 1 день |
| Право на забвение (удаление аккаунта и данных) | Требование ГК РФ и законодательства о персональных данных | Юридически обязательна, простая в реализации | Backend 1 день |
| Монетизация (минимальная версия) |  |  |  |
| Продажа членства RUN.ID (простой разовый платёж) | Первая проверка готовности пользователей платить за членство | Для проверки гипотезы достаточно разового платежа без рекуррентных списаний | Backend 3 дня; frontend 1 день |
| Клиентское приложение |  |  |  |
| Адаптивный веб / PWA — единственный клиент MVP | Полный доступ ко всем экранам MVP без публикации в сторах | Позволяет уложиться в 1–1,5 месяца разработки; мобильное приложение (React Native) переносится за пределы MVP | Frontend 3 дня (каркас, роутинг, деплой; экраны учтены в строках функций выше) |
| Сквозные роли |  |  |  |
| PM / бизнес-аналитик — бэклог, приоритизация, приёмка | Управляемость скоупа, декомпозиция задач | При параллельной работе нескольких разработчиков координация критична | ≈0,5 ставки на весь период MVP |
| UI/UX-дизайн всех экранов MVP | Связный, понятный интерфейс | Делается в первые 1–2 недели, чтобы не блокировать разработку | ≈10–12 человеко-дней суммарно |
| CI/CD и базовый деплой | Управляемые релизы, меньше ручных ошибок | Шаблонная настройка, ИИ ускоряет черновую конфигурацию | Backend/DevOps 1–2 дня |

# 4. Функционал за пределами первого релиза (v2 и далее)

Для каждой функции — почему она сознательно вынесена за пределы MVP, а не просто «желательна».

| Функция | Что даёт | Обоснование | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль и данные |  |  |  |
| Импорт истории из Toplist.run и S10.run | Мгновенное наполнение профиля историей результатов, снятие проблемы «пустой сети» | Договорённости с партнёрами пока не подтверждены; также требует уточнения эксклюзивности данных с учётом собственного трекера S10.run | Не оценивается до оформления соглашения о доступе к данным |
| Трекинг и импорт данных |  |  |  |
| Запись тренировки на телефоне (Сценарий A) | Тренировка без часов — расширяет аудиторию за пределы владельцев GPS-часов | Самый трудозатратный и рискованный элемент продукта (фоновая геолокация, энергопотребление, нестабильность на Android); несовместим с целью уложить MVP в 1–1,5 месяца. Целесообразно проверить продуктовую гипотезу на импорте, затем принимать решение | ≈15–20 дней (RN bare-workflow + нативные модули геолокации iOS/Android + тестирование на реальных устройствах) |
| Импорт архива Strava | Облегчает переход аудитории, ушедшей от Strava | Не критично для первой волны — фокус на бег для новых пользователей | ≈3–5 дней |
| Интеграция Garmin Connect / Wahoo Cloud API | Автосинхронизация без ручной загрузки — критично для велоаудитории | Партнёрское API с долгим согласованием (месяцы); в MVP закрывается вручную через .fit-экспорт | Согласование — месяцы; разработка после согласования ≈10–15 дней |
| Apple HealthKit / Health Connect | Автосбор данных с Apple Watch, Wear OS, Xiaomi/Huawei | Требует нативной разработки на уровне ОС | ≈8–12 дней на каждую платформу |
| Мультиспорт (велосипед, хайкинг) | Расширение аудитории за пределы бега | Первый релиз ограничен бегом | ≈5–8 дней |
| Аналитика тренировки |  |  |  |
| Продвинутая аналитика: TSS/TRIMP, CTL-ATL-TSB, VO2max | Удержание продвинутой аудитории (триатлеты, велосипедисты) | Важна для узкой аудитории, не критична при фокусе на бег в MVP | ≈10–15 дней |
| Сегменты и лидерборды |  |  |  |
| Лидерборд среди подписок | Соревновательность в своём кругу | Усложняет модель данных, малополезен при небольшой пользовательской базе на старте | ≈2–3 дня после запуска общего лидерборда |
| KOM/QOM-уведомления, категории по полу/возрасту, тепловые карты сегментов | Углублённая геймификация для удержания | Не влияет на решение об установке приложения | ≈8–10 дней |
| Расширенный антипчит, апелляции / «трибунал» | Разрешение спорных случаев на соревновательных сегментах | Оправдан только при заметном объёме соревновательной активности | ≈10+ дней |
| Социальный слой |  |  |  |
| Комментарии, клубы, групповые челленджи, личные сообщения | Более глубокое удержание, комьюнити-эффект | Требуют модерации, оправданы на второй волне удержания | ≈15–20 дней совокупно |
| Автоматический матчинг совместных тренировок | Виральный эффект — совместная пробежка видна у обоих в ленте | Сложная алгоритмическая задача, непропорционально дорога для MVP | ≈8–10 дней |
| Партнёрская экосистема |  |  |  |
| Физическая карта / браслет членства RUN.ID | Физический артефакт принадлежности к сообществу | Требует производства и логистики вне разработки | Не относится к разработке — отдельный бюджет |
| Расширение каталога привилегий, персонализация предложений | Более релевантные предложения, рост конверсии в членство | Имеет смысл после появления пользовательской базы и данных о её поведении | ≈5+ дней |
| B2G / B2B аналитический слой |  |  |  |
| «Тепловая карта» активности для города/бизнеса | Продажа инсайтов государству и бизнесу | Требует накопленного объёма тренировок | ≈8–10 дней; старт не раньше накопления критической массы данных |
| Витрина для бизнес-партнёров (аналитика аудитории, целевой маркетинг) | Дополнительный источник дохода от бизнеса | Имеет смысл после появления первых бизнес-партнёров и данных | ≈10+ дней |
| Монетизация |  |  |  |
| Комиссии от партнёров, спонсорские интеграции | Диверсификация дохода помимо продаж пользователям | Организационно-договорная задача | Не оценивается на этапе MVP |
| Разделение Free/Premium | Классическая freemium-воронка конверсии | Не нужно для проверки первой гипотезы ценности продукта | ≈3–5 дней |
| Промокоды, триал-период, рекуррентные платежи | Рост конверсии в платную подписку | Имеет смысл добавлять после проверки готовности платить за разовое членство | ≈5–7 дней |
| Клиентские приложения |  |  |  |
| Мобильное приложение (React Native) | Более удобный мобильный доступ, чем адаптивный веб | Оправдано после проверки продуктовой гипотезы на веб/PWA; совмещается с решением о Сценарии A | ≈8–10 дней без записи тренировки; при возврате Сценария A — см. отдельную оценку выше |
| Полностью нативные iOS/Android | Лучшая производительность и стабильность фонового GPS | Требует расширения команды нативными разработчиками | ≈9 человеко-месяцев (по полной оценке из технического roadmap: iOS 4, Android 5) |
| Публикация в RuStore | Охват аудитории после ухода Google Play из РФ | Имеет смысл после появления мобильного приложения | ≈2–3 дня на публикацию + время модерации |

# 5. Команда и технологии

## 5.1. Состав команды на период MVP

- Backend-разработчик A (PHP 8.2 + Laravel) — профиль/идентификация, загрузка и парсинг .fit/.gpx, метрики и аналитика тренировки, сегменты, антипчит.

- Backend-разработчик B (PHP 8.2 + Laravel) — социальный слой, партнёрская экосистема и членство, комплаенс, монетизация. Работает параллельно с разработчиком A по независимой части функционала.

- Frontend-разработчик (React + TypeScript) — все экраны веб/PWA-клиента.

- UI/UX-дизайнер — частичная занятость, макеты всех экранов готовятся в первые 1–2 недели, чтобы не блокировать разработку.

- PM / бизнес-аналитик — частичная занятость (≈0,5 ставки): приоритизация бэклога, декомпозиция задач, приёмка, координация двух backend-треков.

- Юрист / compliance — привлекается точечно (152-ФЗ, оферта, политика конфиденциальности), работает параллельно и не блокирует разработку.

## 5.2. Трудоёмкость и сроки

- Backend-трек A: ≈19 человеко-дней (≈4 недели).

- Backend-трек B: ≈20 человеко-дней (≈4 недели).

- Frontend: ≈25 человеко-дней (≈5 недель).

- UI/UX-дизайн: ≈10–12 человеко-дней, сосредоточены в первые 1–2 недели.

При параллельной работе трёх разработчиков и раннем старте дизайна общий срок разработки укладывается в 1–1,5 месяца (5–6 недель), включая интеграционное тестирование в последнюю неделю.

## 5.3. Технологический стек

- Backend: PHP 8.2 + Laravel — быстрый CRUD, готовые пакеты аутентификации и очередей.

- БД: PostgreSQL + PostGIS — геоиндексы для сегментов и карт.

- Очереди: Redis + Laravel Queue — асинхронный парсинг .fit/.gpx.

- Хранение файлов: S3-совместимое хранилище в российском облаке (Yandex Cloud / Selectel / VK Cloud) — соответствие 152-ФЗ.

- Веб-клиент: React + TypeScript + Vite, адаптивная вёрстка (единственный клиент MVP).

- Карты: MapLibre GL / тайлы OpenStreetMap — бесплатно, без лицензионных ограничений.

- Парсеры форматов: sibyx/phpgpx (.gpx), adriangibbons/php-fit-file-analysis (.fit).

- Платежи: ЮKassa или Robokassa (с поддержкой СБП) — для простого разового платежа за членство.

- Мониторинг: Sentry для ошибок.

- CI/CD: GitHub Actions.

- ИИ-инструменты разработки: Cursor или GitHub Copilot + Claude/GPT-4o — дают 60–80% ускорения на типовом CRUD и вёрстке, заметно меньше на гео-запросах PostGIS.

# 6. Agile-roadmap

## 6.1. Приоритеты P0 / P1 / P2

P0 — must-have для запуска MVP (таблица раздела 3)

- Профиль, регистрация, базовая статистика

- Загрузка .fit/.gpx

- Карта, графики, сводка тренировки

- Сегменты: создание, сопоставление, рекорды, лидерборд

- Подписки, лента, лайки, поиск

- Цифровое членство и каталог привилегий (2–3 партнёра), RunFriendly-места, календарь событий

- Дедупликация и базовая проверка честности, privacy zones, 152-ФЗ

- Простой платёж за членство

P1 — желательно в первых релизах после MVP (часть таблицы раздела 4)

- Импорт архива Strava

- Лидерборд среди подписок

- Разделение Free/Premium, промокоды, триал

- Мобильное приложение (React Native) без записи тренировки

- Возобновление переговоров и, при формализации, интеграция с Toplist.run/S10.run

P2 — улучшения и расширения (остальная часть таблицы раздела 4)

- Запись тренировки на телефоне (Сценарий A) — после проверки гипотезы на импорте

- Мультиспорт, Garmin/Wahoo API, Apple HealthKit/Health Connect

- Продвинутая аналитика (TSS/TRIMP/VO2max), KOM/QOM, расширенный антипчит

- Клубы, челленджи, личные сообщения, автоматический матчинг совместных тренировок

- Физическая карта/браслет, тепловая карта B2G, полностью нативные iOS/Android, публикация в RuStore

## 6.2. Roadmap по неделям (3 параллельных трека, 5–6 недель)

### Неделя 1–2

- Дизайн: макеты всех ключевых экранов (профиль, загрузка, карта/статистика, сегмент, лента, членство/каталог)

- Backend A: профиль, аутентификация, загрузка .fit/.gpx, очередь обработки

- Backend B: подписки, лента (backend), цифровое членство, каталог привилегий (backend)

- Frontend: каркас PWA, роутинг, экраны профиля и загрузки тренировки

- Юрист: 152-ФЗ, политика конфиденциальности (параллельно, не блокирует разработку)

### Неделя 3–4

- Backend A: метрики и аналитика тренировки, сегменты (создание, сопоставление, рекорды, лидерборд), базовая дедупликация и антипчит

- Backend B: RunFriendly-места, календарь событий, privacy zones, право на забвение, оплата членства

- Frontend: карта маршрута, графики, экраны сегментов и ленты

### Неделя 5

- Frontend: экраны членства, каталога привилегий, RunFriendly-мест, событий, поиска, настроек приватности

- Backend A и B: доработки по итогам интеграции с фронтендом

- Начало сквозного тестирования

### Неделя 6 (буфер)

- Интеграционное тестирование, багфиксинг, полировка UX

- Деплой продакшен-версии PWA

## 6.3. Критичные зависимости

- Сегменты невозможны без загруженных треков — зависят от готовности парсинга .fit/.gpx

- Лента и лайки требуют профиля и подписок

- Партнёрские привилегии требуют готового цифрового членства

- Backend-треки A и B спроектированы как максимально независимые, чтобы разработка шла параллельно без взаимных блокировок

## 6.4. Риски

- Без Сценария A аудитория MVP ограничена пользователями с GPS-часами/трекерами — часть потенциальных бегунов не сможет пользоваться продуктом на старте.

- Отсутствие подтверждённых договорённостей с Toplist.run/S10.run лишает продукт заявленного в презентации «мгновенного доступа к миллионам бегунов» на старте — стоит вести переговоры параллельно, не блокируя разработку.

- Производительность PostGIS при росте числа сегментов и тренировок — нужны geo-индексы и bounding box фильтрация с первого дня.

- Параллельная работа двух backend-разработчиков требует чёткого разделения зон ответственности и общего ревью на стыках (профиль/членство, тренировки/лента) — координирует PM.

# 7. Рекомендации по уточнению MVP

- Максимально эксплуатировать интеграцию с базами Toplist.run и S10.run, как только договорённости будут формализованы — это единственное реальное структурное преимущество RUN.ID против Adidas Running, Nike Run Club и других общих трекеров. Пока договорённостей нет, интеграция закономерно вынесена за пределы MVP.

- Сохранить сегменты в MVP, но в упрощённом виде (ручное создание, без автопоиска, без сложного антипчита). Это тот элемент, который делает продукт «аналогом Strava», а не ещё одним трекером активности.

- Вывести партнёрскую экосистему привилегий и цифровое членство в полноценный P0-эпик, а не «довесок» к техническому MVP. Именно эта часть отличает RUN.ID от Strava и является заявленной основой монетизации.

- Не возвращать Сценарий A (запись тренировки на телефоне) в объём MVP, пока не подтверждён спрос — это самая дорогая и рискованная часть продукта. Правильный путь — проверить продуктовую гипотезу через импорт .fit/.gpx и уже по данным первых недель принимать решение о нативной записи.

- Делать дедупликацию и антипчит по упрощённой эвристике (время/дистанция/хэш файла), усложняя алгоритмы только тогда, когда объём данных и число жалоб пользователей это потребуют.

- Не откладывать привлечение UI/UX-дизайнера и PM/бизнес-аналитика — макеты должны быть готовы в первые 1–2 недели, чтобы не блокировать параллельную разработку.

- Держать два backend-трека максимально независимыми по зонам ответственности (трекинг/сегменты vs соцслой/экосистема), чтобы минимизировать взаимные блокировки и уложиться в 1–1,5 месяца.

# 8. Дополнительные уточняющие вопросы

- Подтверждён ли состав команды в 3 разработчика (2 backend + 1 frontend) — это ключевое условие, чтобы уложиться в 1–1,5 месяца за счёт параллельных треков?

- Без Сценария A пользователи без GPS-часов не смогут создавать тренировки в приложении на старте — устраивает ли такое ограничение аудитории для первого релиза?

- Какой минимальный набор партнёров (2–3) вы бы хотели видеть в каталоге привилегий на MVP — есть ли уже предварительные договорённости с кем-то из списка потенциальных партнёров (Билайн, Магнит, Спортмастер, МТС и др.), упомянутых в презентации?

- На каком эквайринге (ЮKassa, CloudPayments, Robokassa и т.д.) вы бы хотели тестировать первый платёж за членство?

- Устраивает ли формат «простого разового платежа» за членство на MVP, или уже в первом релизе нужен полноценный recurring billing — это увеличивает трудозатраты?