# RUN.ID — бриф для UI/UX-дизайнера (макеты экранов MVP)

Задача дизайнера: макеты всех P0-экранов должны быть готовы в первые 1–2 недели разработки (5–6-недельный спринт), иначе они блокируют фронтенд. Стек фронтенда — React + TypeScript, адаптивный веб/PWA (единственный клиент, десктоп + мобильный браузер, без нативных сторов).

# 1. Продукт в двух предложениях

RUN.ID — российский аналог Strava: GPS-трекер тренировок (загрузка .fit/.gpx с часов, без записи с телефона в MVP) с сегментами/лидербордами, базовой социальной лентой и платным цифровым членством, дающим доступ к каталогу привилегий от партнёров. Монетизируемая ценность продукта — не техническая часть, а партнёрская экосистема членства, поэтому её экраны имеют тот же приоритет P0, что и трекинг.

# 2. Сквозные ограничения дизайна на MVP (держать в голове на каждом экране)

1. Только бег, только загрузка файла. Нет записи тренировки в реальном времени в MVP — не проектировать экран «Старт/Стоп тренировки».

2. Gating по членству. Каталог привилегий виден всем, но промокод/условие скрыто без активного членства — нужен явный визуальный паттерн «заблокировано, оформи членство» (переиспользуется на 2+ экранах).

3. Privacy zones. Публичная карта чужой тренировки может иметь обрезанный участок маршрута — предусмотреть визуальное обозначение «скрытый участок», не пустую дыру без объяснения.

4. 152-ФЗ. Нужна ссылка на политику конфиденциальности (футер/онбординг) и экран/диалог удаления аккаунта.

5. Асинхронная обработка. Загрузка тренировки — не мгновенная: нужен статус «в обработке» (не блокирующий, пользователь может уйти на другой экран) и статусы ошибки/дубликата.

6. Одна колонка адаптива. Один и тот же макет должен читаться и на desktop, и в мобильном браузере — не проектировать отдельно «мобильное приложение».

# 3. Приоритет экранов

## P0 — нужны в первую очередь (блокируют разработку)

| # | Экран | Ссылка на Strava | Макет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация / Вход | https://www.strava.com/login / https://www.strava.com/register/free |  |
| 2 | Профиль (свой): статистика + настройки | https://www.strava.com/athletes/1988521372 / https://www.strava.com/settings/profile |  |
| 3 | Загрузка тренировки + добавление вручную | https://www.strava.com/upload/manual + https://www.strava.com/upload/select |  |
| 4 | Детали тренировки: карта + графики + сводка | https://www.strava.com/activities/19406908196 |  |
| 5 | Создание сегмента (выделение участка на карте) | https://www.strava.com/maps/global-heatmap/segments Кнопка “Новый маршрут”. Она доступна только по подписке, но можно будет взять пробную под этот экран, при желании |  |
| 6 | Экран сегмента: лидерборд + личный рекорд | https://www.strava.com/segments/search |  |
| 7 | Лента активности подписок | https://www.strava.com/dashboard | https://www.figma.com/design/fRn56XnEJTC1hU1DdIqkaG/Main?node-id=3-3&t=Ij9RgEepTiP42TtL-4 |
| 8 | Чужой профиль + поиск пользователей | https://www.strava.com/athletes/search |  |
| 9 | Моё членство + оплата | https://www.strava.com/subscribe |  |
| 10 | Каталог привилегий партнёров | https://www.strava.com/subscription/perks |  |

## P1 — сразу следом, не блокируют старт разработки

| # | Экран | Ссылка на Strava | Макет |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | RunFriendly-места (список/карта) | https://www.strava.com/maps / https://www.strava.com/segments/search |  |
| 12 | Календарь событий | https://www.strava.com/clubs |  |
| 13 | Настройки приватности / privacy zone | https://www.strava.com/settings/privacy |  |
| 14 | Удаление аккаунта (диалог подтверждения) | нет аналога |  |

Итого ~14 экранов/состояний, часть из них (9–10) переиспользуют один «gated content» паттерн.

# 4. Экраны по порядку пользовательского пути

## 4.1 Регистрация / Вход — P0

- Цель пользователя: быстро попасть в приложение.

- Элементы: email/телефон + пароль, переключение регистрация↔вход, ссылка на политику конфиденциальности.

- Состояния: пустое, ошибка валидации формата, «email уже используется» → предложить войти/восстановить пароль.

- Данные: нет предзаполнения, есть плейсхолдеры

## 4.2 Профиль (свой) — P0

- Цель: ощущение прогресса + управление аккаунтом.

- Референс: https://www.strava.com/athletes/1988521372

- Элементы: аватар, имя, дашборд суммарные км/часы/число тренировок, список последних тренировок, кнопка «Загрузить тренировку», ссылка на настройки, статус членства/премиум статус (badge).

- Состояния: новый пользователь без тренировок → нулевые значения без ошибки, не пустой экран-заглушка «загрузите первую тренировку». (по аналогии с пустым профилем на Strava)

- Настройки (тот же раздел или подэкран): аватар, видимость профиля (публичный/только подписчики), удаление аккаунта.

## 4.3 Загрузка тренировки + статус — P0

- Цель: отдать файл, не ждать зря.

- Элементы: зона загрузки файла (.fit/.gpx, до 20 МБ), после отправки — неблокирующий статус «в обработке» (можно уйти с экрана).

- Состояния: processing → processed (редирект на детали тренировки) / failed (нет GPS-данных) / duplicate (тренировка уже загружена) / неподдерживаемый формат при выборе файла.

## 4.4 Детали тренировки — P0

- Цель: «вау-эффект» сразу после тренировки, разбор данных.

- Элементы: карта маршрута с окраской по темпу/пульсу (переключатель темп↔пульс), графики темпа/пульса/высоты, таблица сплитов по км, сводка (ср./макс. темп, ср./макс. пульс, набор высоты, moving vs elapsed time, калории), список найденных сегментов на этом треке, кнопка «Создать сегмент», лайк + счётчик.

- Состояния: нет данных пульса → график пульса скрыт, остальное работает; приватная зона обрезает публичный показ маршрута для чужих зрителей (сам автор видит полный трек).

## 4.5 Создание сегмента — P0

- Цель: выделить участок и превратить в соревновательный маршрут.

- Элементы: карта тренировки с возможностью выбрать начальную/конечную точку, поле «название сегмента».

- Состояния: участок короче минимальной длины (~500 м) → предупреждение; сегмент с идентичной геометрией уже существует → предложить использовать существующий вместо создания нового.

## 4.6 Экран сегмента (лидерборд) — P0

- Элементы: название/карта сегмента, дистанция, список прохождений по времени (лидерборд), выделена позиция текущего пользователя, его личный рекорд.

- Состояния: пользователь ещё не проходил сегмент → общий лидерборд без выделения + призыв «пробеги этот сегмент».

## 4.7 Лента активностей — P0

- Элементы: хронологический список тренировок подписок (карточка: автор, дата, дистанция/время/темп, мини-карта, лайк+счётчик), переход в детали тренировки или в профиль автора.

Макет:
Один пост в ленте с фотографией и маршрутом
Шапка 
Сайдбар слева только с карточкой пользователя
Сайдбар справа только с “Сегменты” и “Привилегии”

- Состояния: пустая лента (нет подписок) → призыв найти и подписаться на бегунов (ведёт к поиску).

## 4.8 Чужой профиль + поиск — P0

- Элементы: поиск по имени (от 2 символов, пустой результат — не ошибка), карточка чужого профиля со статистикой, кнопка «Подписаться»/«Отписаться» (без подтверждения второй стороной).

## 4.9 Моё членство + оплата — P0

- Цель: ключевое отличие от Strava, основа монетизации — не второстепенный экран.

- Элементы: статус (нет членства / ожидает оплаты / активно / истекло), кнопка «Оформить членство» → переход на оплату (ЮKassa/Robokassa), после оплаты — автоматическая активация.

- Состояния: оплата отклонена/отменена → понятная ошибка + повтор; пользователь закрыл страницу оплаты не завершив → статус «ожидает оплаты» до тайм-аута.

## 4.10 Каталог привилегий партнёров — P0

- Элементы: список 2–3 партнёров (лого, описание привилегии), при клике — условия + промокод.

- Состояния — важно для дизайна: без активного членства каталог виден, но промокод скрыт (ознакомительный режим) с явным CTA «оформи членство, чтобы получить код». Это тот самый gating-паттерн из раздела 2.

## 4.11 RunFriendly-места — P1

- Карта/список статических точек (название, координаты, описание), контент вносится администратором вручную — дизайну не нужен экран создания/редактирования (это админка, вне пользовательского MVP).

## 4.12 Календарь событий — P1

- Список предстоящих событий (название, дата, организатор), сортировка по дате, прошедшие не показываются.

## 4.13 Настройки приватности (privacy zone) — P1

- Элементы: указать точку на карте (адрес/геометка) + радиус, список уже заданных зон.

- Состояния: слишком большой радиус → предупреждение «скроет значительную часть маршрута».

## 4.14 Удаление аккаунта — P1

- Диалог подтверждения (повторный пароль/email-подтверждение) + предупреждение о необратимости (право на забвение, 152-ФЗ).

# 5. Что НЕ проектировать в этом заходе (вне MVP)

Запись тренировки на телефоне (старт/стоп/трек в реальном времени), нативное мобильное приложение, мультиспорт (вело/хайкинг), продвинутая аналитика (TSS/TRIMP/VO2max), клубы/групповые челленджи/личные сообщения, физическая карта/браслет членства, лидерборд среди подписок, promo/trial/рекуррентные платежи, тепловая карта B2G, импорт из Toplist.run/S10.run/Strava. Полный список — BRD раздел 5.2 «Out-of-Scope».

# 6. Открытые вопросы к продакт-оунеру перед финальной версткой каталога и оплаты

1. Какие именно 2–3 партнёра будут в каталоге на старте — нужны их лого/бренд-гайды для верстки карточек.

2. ЮKassa или Robokassa — от этого зависит, чей платёжный виджет/брендинг встраивать в экран оплаты.

3. Устраивает ли формат «простого разового платежа» визуально (без выбора тарифа/подписки) на MVP.

# 7. Справочные материалы

- Полные Use Case (UC-01…UC-08), User Stories с acceptance criteria (Given-When-Then) и FRS с точными правилами валидации — RUN_ID_Business_Analysis_Package.docx.

- Диаграммы контекста/процессов/последовательностей/состояний/ER-модели данных (10 схем) — RUN_ID_Diagrams_and_Visualizations.docx, особенно Диаграмма 10 (Use Case Overview) и Диаграмма 9 (модель данных).

# 8. Цветовая палитра

## 8.1 Извлечено из презентации (run id общая.pdf)

Цвета получены программным разбором векторных заливок PDF (реальные цвета фигур/акцентов в слайдах, а не цвета случайных фотографий). Отсортированы по частоте использования.

| Образец | HEX | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | #FF5400 | Главный акцент — самый частый цветной (не серый/ч-б) цвет в деке, энергичный оранжевый |
|  | #009DFF | Второй акцент — яркий голубой |
|  | #464F8B | Тёмно-индиговый — поддерживающий цвет |
|  | #6E79AC | Приглушённый сине-фиолетовый |
|  | #B547E2 | Фиолетовый — редкий акцент |
|  | #1C1C1F | Почти чёрный — тёмные поверхности/фон |
|  | #2B2B31 | Тёмно-серый — тёмные поверхности/фон |
|  | #4A4A4A | Серый — текст на светлом фоне |
|  | #9A9A9A | Серый — вторичный текст |
|  | #E0E0E0 | Светло-серый — разделители/фон |
|  | #F0F7FD | Светло-голубой — мягкий фон подложек/бейджей |

Вывод: презентация построена на паре оранжевый + голубой с фиолетовым как редким третьим акцентом на тёмной/нейтральной серой подложке — узнаваемая, энергичная связка, уместная для бегового бренда.

## 8.2 Предлагаемый вариант для UI приложения

Палитра презентации хороша как айдентика, но для интерфейса нужны чёткие семантические роли и цвета состояний, которых в презентации нет (успех/ошибка/ожидание). Предлагаю:

| Роль | HEX | Где использовать |
| --- | --- | --- |
| Primary / CTA | #FF5400 | Главная кнопка, активная вкладка, акцент «Оформить членство» |
| Secondary / Info | #009DFF | Ссылки, окраска темпа на карте, информационные иконки |
| Accent / Premium | #B547E2 | Только бейджи привилегий/премиум-меток — редко |
| Dark surface (опц.) | #1C1C1F / #2B2B31 | Фон/карточки в тёмной теме, оверлей на карте |
| Текст основной | #222222 | Основной текст на светлом фоне |
| Текст вторичный | #4A4A4A / #9A9A9A | Подписи, плейсхолдеры, disabled |
| Разделители/фон | #E0E0E0 | Границы, светлый фон карточек |
| Мягкая подложка | #F0F7FD | Фон бейджей/уведомлений на светлой теме |
| Success (нов.) | #34C759 | Тренировка обработана, членство активно |
| Warning (нов.) | #FFB020 | Статус «в обработке», «ожидает оплаты» |
| Error (нов.) | #FF3B30 | Ошибка формата, дубликат, отклонённый платёж |

Логика: оранжевый и голубой из презентации переиспользуются как есть — они уже «бренд». Фиолетовый оставлен, но сознательно ограничен только премиум/партнёрскими бейджами, иначе три ярких цвета одновременно перегружают интерфейс. Серая и голубая светлая шкала презентации подходит как есть под текст/фон. Success/Warning/Error добавлены — в презентации их не было, но без них не показать статусы «в обработке», «дубликат», «оплата не прошла».